
城厢区关于进一步强化农村建房审批

和建设安全管理的通知
为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和来闽考察重要讲话精神，加快形成“全覆盖巡查、常态化监管”的农村建房（包含新改扩建村民住宅和非住宅）安全管理长效机制，进一步强化“两违”综合治理，保障农民合法建房需求，严防发生农村建房群死群伤事故，根据《福建省人民政府关于进一步加强农村宅基地和村民住宅建设管理的若干意见（试行）》（闽政〔2021〕2号）、《福建省人民政府办公厅关于进一步强化农村建房安全管理的通知》（闽政办〔2021〕55号）、《莆田市人民政府办公室关于进一步强化农村建房审批与建设安全管理的通知》（莆政办〔2021〕72号）等文件精神，结合我区实际，特通知如下：

一、落实各方责任，强化安全监管

（一）落实行业管理责任。按照“谁主管谁负责”的原则，各司其职，齐抓共管，形成合力。区农业农村局负责监督指导农村宅基地审批、分配、使用、流转、纠纷仲裁管理，依法查处违反宅基地管理相关法律法规行为。负责进一步完善农村宅基地上村民的建房和改扩建（加层）审批流程。区自然资源局负责指导村庄规划及乡村建设规划许可办理，办理农转用审批手续，落实农民建房用地保障，指导各镇街落实耕地占补平衡。指导地质灾害监测、防治等有关工作。区城管执法局负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权。配合自然资源局、农业农村局和各镇（街道）开展相关执法行为，满足一线执法需求。区住建局负责提供农村自建房质量安全技术指导服务，宣传推广村镇住宅通用图集和农村建房质量安全常识，督促指导建筑工匠管理，统筹推动镇村干部和工匠培训；承担经审批限额（建筑面积500平方米或工程造价100万元）以上的农村公共建筑、集中统建住宅、三层以上村民建房质量安全监督，指导办理施工许可。区治违办区治违办牵头“两违”综合治理工作，负责贯彻落实领导小组的各项决策部署，分解落实工作任务，起草文件，制定报表，编发简报。督促交办的“两违”案件办理。区人社局负责宣传工伤保险政策。区司法局负责按照省市关于行政执法资格综合法律知识考试计划，组织做好全区行政执法资格综合法律知识考试，并与各执法机关一起做好本区行政执法资格认证与行政执法证件管理工作。区公安分局负责配合区直部门、镇（街道）、村（居）等单位做好农村涉及房屋建设的矛盾纠纷排查，化解工作，维护农村社会安定稳定。区教育、民政、民宗、卫健、文旅等部门负责监督本行业领域内建设工程依法办理用地、规划、施工和质量监督等手续，对发现违法建设的，应立即依法制止，并抄告属地镇（街道）。

区教育、民政、民宗、卫健、文旅、公安、消防、工信等部门应加强违法建设的审查措施，凡涉及既有农房改扩建、建筑主体和承重结构变动装修工程未通过竣工验收的，不得予以办理与经营性质相关的许可、证照、登记或备案手续。
（二）落实属地管理责任。属地镇（街道）对辖区建房安全管理工作负总责，具体组织落实省市区制定的“两违”综合治理、农村自建房审批、农房建设安全管理各项制度机制。1.应将“两违”综合治理、农村自建房审批、农房建设安全管理列入重要议事日常，每周召开不少于1次的党政联席，分析农村建房问题；2.严格履行农村建房报批程序，明确辖区内各部门、村（居）的职责分工和协调配合机制，责任到人；3.以村（居）为单位建立全覆盖网格化巡查机制，将“两违”、农房审批、农村建房纳入网格员职责范围，建立巡查台账和及时制止、上报、录入平台、抄告部门等机制，不得瞒报、漏报、不报；4.核发审批文件时，应向建房人和工匠带头人当面发放并宣讲质量安全常识“一张图”和安全管理要求。负责村民建房质量安全监管，整合力量，批管合一，安排专业人员“四到场”检查，建立签到留档台账；5.每年组织镇村干部、建筑工匠、建房人进行全覆盖农房质量安全轮训，举办现场观摩会和技能竞赛。推动成立建筑工匠协会，公布工匠名录，开展工匠社会评价；6.完善监督考核机制。对村（居）进行考核、排名，对存在问题予以通报和追责；对网格员瞒报、漏报、不报行为，按规定予以追责问责。村（居）负责对三条红线设界桩。按照住房需求的轻重缓急受理群众建房申请。负责制定村规民约、成立村民建房理事会等方式，落实巡查、报告、劝阻等建房联动监管工作。
（三）落实建设主体责任。农村住宅施工安全由建房人和参与建设各方共同负责。参与农村自建房建设的勘察、设计、施工、监理单位和建筑工匠依法对工程施工安全承担相应法律责任。农村村民住宅建设施工期间，建房人和参建各方应当认真履行建筑施工安全管理职责，确保施工安全。1.建房单位（建房人）：（1）对农村建房活动负有首要责任，要严格履行报批程序、按照审批开展建房活动，承担建房质量安全责任；（2）对既有房屋进行加层、改造涉及建筑主体和梁、柱、墙等承重结构变动的，应重新办理乡村规划许可等手续，委托有资质单位对结构安全性进行鉴定，委托有资质设计单位提出设计方案，委托有资质施工单位施工，并办理竣工验收；（3）既有农村自建房改扩建未通过竣工验收的，不得用于经营活动。2.其他参建主体：（1）设计、施工单位及其执业人员、建筑工匠严禁向未经用地、规划审批的违法建设工程提供设计、施工服务；（2）预拌混凝土、砂石等企业严禁向违法建筑工程供应预拌混凝土和砂石等建筑材料；（3）供水、供电、供气单位严禁为违法建设或未经验收合格的农村建筑工程供水、供电、供气。
二、优化审批流程，规范建房管理

（一）规范审批流程

严格执行《莆田市人民政府关于进一步强化农村建房审批与建设安全管理的通知》（莆政办〔2021〕72号）、《莆田市城厢区人民政府关于进一步规范农村宅基地和建房管理的通知》（莆城政〔2020〕116号）规定的审批程序。

1.村民申请。村民符合宅基地申请资格条件的，以户为单位，向村（居）委会提出宅基地用地建房书面申请，并提供设计图纸、施工合同、建筑工匠出具从业情况、施工质量安全承诺书和培训证明。
2.村居审议。村（居）委会应做好村民宅基地申请材料的收集、初步审核、征求相邻权利人意见、相邻权利人异议处置、组织村（居）委会或村民代表会议审议、形成会议纪要、公示等工作，并将会议纪要、相邻权利人异议认定情况等材料报送镇（街道）便民服务中心收件。

严格落实《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省农村村民住宅建设管理办法>的通知》（闽政办〔2011〕189号）有关要求。拟建房屋与相邻建筑毗连或者涉及到公用、共用、借墙等关系的，应当取得各所有权人一致同意，并签订书面协议或者在申报图纸（含四至范围）上签字确认，协议应当经过当地村（居）委会见证或者依法公证。

相邻权利人对村民宅基地申请有异议的，村（居）委会应上报镇（街道）包村领导，由包村领导组织镇（街道）相关部门、村（居）委会及相邻权利人等协商认定。经协商，仍有异议的，在相邻权利人不涉及宅基地权属纠纷、相邻建筑毗连或者公用、共用、借墙关系的情况下，村（居）委会应出具异议情况说明并提出处理意见。同意上报审批的，依法报镇（街道）审批。

3.镇街审查。收到宅基地和建房申请后，属地镇（街道）要组织自然资源、住建、农业农村等部门管理人员实地核查，镇（街道）农业农村部门负责宅基地资格条件审查，镇（街道）住建部门负责农房建设审查，联审结果经镇（街道）协调机制集体研究后由镇（街道）审批并核发《乡村建设规划许可证》《农村宅基地批准书》，镇（街道）国土资源部门负责村庄规划审查和用地审查等，涉及林业、水利、电力等部门的，要及时征求相关部门意见。涉及占用农用地的，按规定办理农用地转用审批手续。

4.验收登记。经批准用地建房的村民在建房完工后，应当向镇（街道）便民服务中心申请验收，由镇（街道）组织相关部门进行验收并出具《农村宅基地和建房验收意见表》。通过验收的村民，可以向镇（街道）便民服务中心申请办理不动产登记。

5.建立台账。镇（街道）要建立宅基地用地建房审批管理台账，有关资料归档留存，审批情况每月上报区农业农村、住建和自然资源部门备案。
（二）坚持规划引领

1.加强规划管控。坚持先规划后建设，不符合村庄规划的，不得批准农村宅基地和村民住宅建设。不准占用永久基本农田建房。

2.加快规划编制。镇（街道）负责组织编制“多规合一”的实用性村庄规划，为宅基地建设管理提供依据，力争2023年底前实现全区村庄规划管控全覆盖。

3.做好过渡衔接。村庄规划获批前，以“三调”为底图，在不涉及生态保护红线和永久基本农田的前提下，可以运用土地利用总体规划作为规划许可和建设用地审批的规划依据，并纳入正在编制的村庄规划。
（三）落实“一户一宅”

镇（街道）要严格执行政策，按照“以成员认定、以户取得”原则，严格执行《莆田市人民政府关于进一步规范农村宅基地和建房管理的通知》（莆政综〔2020〕58号）、《城厢区人民政府关于进一步规范农村宅基地和建房管理的通知》（莆城政〔2020〕116号）文件规定的“一户一宅”政策及宅基地使用标准。

1.严格“建新拆旧”管理。村民申请异地新建住宅，需将旧宅基地退回村集体，否则不得批准宅基地。异地新建住宅，属于先拆旧宅并注销旧不动产权证后建新宅的，优先安排宅基地；属于先建新宅后拆旧宅的，村民应与镇（街道）协调机制办公室、村级组织签订三方协议并作出承诺拆除旧宅退回旧宅基地。新建住宅竣工后，须在6个月内将旧宅自行拆除或交村级组织处理，旧宅基地退还村级组织；未按照协议约定拆除旧宅、退还旧宅基地的，镇（街道）协调机制办公室应督促村民自行拆除，经催告仍不履行的，由镇（街道）协调机制办公室、村级组织向人民法院提起诉讼后依法申请强制执行。拆除旧宅、退还旧宅基地前，不予办理新建住宅的不动产登记手续。旧宅涉及文物保护单位、历史建筑、传统风貌建筑等需要依法依规予以保护的，按照相关规定执行。

2.完善退回宅基地产权注销流程。村民在申请办理新宅基地审批时，同时向镇（街道）便民服务中心收件窗口提交注销旧不动产权证的申请材料。镇（街道）在批准农村个人建房时，要同步把申请人的注销登记申请材料录入不动产登记系统，不动产登记机构要按时予以办理旧宅基地不动产权注销登记。

（四）保障用地需求

1.明晰土地使用权属。镇（街道）要依托农村土地承包经营权证、房屋权籍调查、宅基地确权登记等数据，进一步明晰各类土地的权属状况和权属界限，避免权属不清引起宅基地审批建房纠纷。

2.优先利用存量宅基地。镇（街道）要引导建房人优先使用符合村庄规划的存量建设用地建房，鼓励在村集体经济组织内部通过补偿、置换、调整等多种方式，加快盘活边角地、个人长期占而不建的宅基地等存量土地。

3.保障新增建设用地。规划确定的农村宅基地属村民承包地的，经村民会议或村民代表会议同意，并办理农用地转用手续后，可在村集体内部对承包经营权进行内部调整。没有条件调整承包地的，村委会或者负责拆迁安置的单位应当向原承包方支付土地补偿费，补偿费用不得低于现行征地补偿标准。区农村农业局应组织镇（街）开展村民住宅建设用地需求调查，在每年年底前将下一年度村民住宅新增建设用地需求通报区自然资源局；涉及占用耕地的，镇（街）自行统筹落实耕地占补平衡。
4.鼓励节约集约利用。对具备条件且村民有积极性的地区，各镇（街道）可按照节约集约用地的原则，鼓励和引导以村为项目主体，集中新建“农民公寓”“农民住宅小区”，实现户有所居。
三、夯实过程管理，严控安全风险

（一）明确监管范围

1.经审批农村建房

经审批建设的农房（含个人建房和公共建筑的新建、改建、扩建、装饰装修工程）按照法律规定，分为限额（建筑面积500平方米或工程造价100万元）以上和限额以下：

（1）限额以上：限额以上农村建房项目应依法依规办规划、用地、施工许可手续，并纳入工程质量安全监督系统进行监管。

（2）限额以下：限额以下农村建房，由属地镇（街道）全面统筹、具体负责，抓好辖区内限额以下农村建房安全管理工作。其中：

①农村个人建房由属地镇（街道）具体负责。属地镇（街道）要指定具体业务人员，完成个人建房材料初审后，录入区农业农村局研发的农村建房审批监管系统平台，将办理宅基地审批、乡村建设规划许可（工程规划许可）、施工合同、施工单位或建筑工匠姓名等全过程录入系统，永久留痕，并接受区农业农村局、区自然资源局、区住建局等行业主管部门全过程监管。

②农村公共建筑包含校舍、厂房、市场、卫生院（所）、宗教活动场所、民俗场所、老年人活动场所、殡葬设施等非住宅项目，由属地镇（街道）具体负责，按照性质不同上报教育、民政、民宗、卫健、文旅等区直部门备案，并接受相关行业主管部门每月的抽查监管（详见附件1）。

③限额以下农房建设项目的性质或规模达到招投标、施工图设计文件审查、监理等有关法规规定标准的，其招投标、施工图设计文件审查、监理等应按有关法规执行。

2.“两违”建房

未经审批（含未批先建、边批边建、先建后批等）和超审批范围（含移位、超占地面积、超建筑面积、超层数建设等）的农村建房属于“两违”建房。要严防新增“两违”建房，集中整治存量“两违”和统筹做好各项专项清理整治。区治违办要进一步完善“两违”综合治理工作体系，建立健全管控长效机制，强化有奖投诉举报制度，夯实工作考评和督查问责。

（1）规范建设承包。建房人应当委托有资质的设计单位或者具备注册执业资格的设计人员设计，或者选用省、市建设主管部门编印的村镇住宅建设通用图集。村民住宅建设一定规模以上（3层以上或者集中统建）的，应由具备相应资质的施工企业承接施工；3层及3层以下的由建房人自行选择建筑工匠或具备相应资质的施工企业承接施工。其中：委托施工单位的，应明确一名施工负责人和安全员负责现场施工管理；委托建筑工匠的，应明确一名有施工管理经验、经培训的“工匠带头人”负责施工管理。

（2）强化建前培训。属地镇（街道）要进一步提高建房人、建筑工匠的建房质量安全管控意识。在建房审批后、动工建设前，应组织建房人及其委托的建筑工匠学习《莆田市城厢区农房建筑立面图集》、“乡村自建房提醒”及“农村自建房（三层以下）质量安全常识一张图”。

（3）健全质安承诺。属地镇（街道）、村（居）要引导建房人与施工单位、建筑工匠签订建房合同，明确质量安全责任、质量保证期限和双方的权利义务，并上报属地镇（街道）、村（居）备案。建房人与承建的建筑工匠应向镇（街道）出具建房质量安全承诺书后方可施工（详见附件2）。属地镇（街道）应加大宣传引导，推行建立农村自建房工伤保险制度。
（4）落实过程监管。属地镇（街道）要严格落实“建房信息公开公示、建房过程四到场”、网格化巡查、严防新增“两违”等管理机制，建立宅基地用地建房审批管理台账（详见附件3、4）。依托社会治理网格化平台的农村建房安全巡查模块，将巡查、“四到场”、农村建房矛盾纠纷和举报等问题录入平台，按照“职能部门依法履职+网格力量联动协勤”模式开展巡查监管工作，永久留痕，接受监督。
1.强化信息公开：施工现场应悬挂施工信息公示牌，并接受行业主管部门监督。其中：

（1）农村个人建房应按规定公示：村民自建住宅应公示审批文件、建房人姓名、建筑工匠（或施工单位及负责人）姓名及培训合格证编号、宅基地面积和四至、建房层数、监督电话等信息，并张贴农村自建房（三层以下）质量安全常识“一张图”、建筑平面图、立面图和效果图。

（2）农村公共建筑、集中统建住宅应按规定公示审批文件和建设、施工、监理单位及相关负责人、监督电话等。

2.加强过程四到场。农村住房建设依法取得审批手续后，要严格履行农房建设“四到场”制度:

（1）农村宅基地申请审查到场。属地镇（街道）在收到村民建房申请材料后，应及时组织相关职能部门实地联合审查申请人是否符合条件、拟用地是否符合规划和地类等。

（2）批准后丈量批放到场。属地镇（街道）要组织业务人员、村（居）对批准建房的用地进行实地丈量放样，确定建房位置，明确四至边界。

（3）施工关键节点巡查到场。现场查验建房是否按照批准面积、位置施工，发现问题及时制止，杜绝产生少批多建、超层移位、野蛮装修等现象。

（4）村民住宅竣工验收到场。属地镇（街道）要组织业务人员、村（居）实地检查村民是否按照批准面积、四至等要求使用宅基地，是否按照批准面积和规划要求进行建房，是否符合建筑风貌管控要求，验收合格的出具《农村宅基地和建房验收意见表》。同时要指派专人，将相关房屋信息及时录入福建省房屋安全信息管理系统，接受房屋安全全覆盖监管。
3.完善网格化巡查。建立“镇街吹哨、部门报到、分工处置”的协调配合机制，组建监管机构和监管队伍，责任到人。区政府主要领导为全区网格化巡查总负责人，区政府分管领导、挂钩领导为具体负责人，区直相关部门、镇（街道）主要领导为成员。区政府领导适时带队深入镇（街道）一线开展专项检查，指导各镇（街道）、村（居）落实农房建设安全长效管理机制（详见附件5）。

（1）区直部门：实行挂钩督导制，由区农业农村局、住建局、自然资源局各自组织人员成立督导组，每月对审批的农村在建个人建房进行抽查，抽查范围不低于5%。其中，区农业农村局挂钩灵川镇、东海镇，区住建局挂钩华亭镇，区自然资源局挂钩常太镇、凤凰山街道。

农村在建公共建筑，按照所属行业不同，由相关行业主管部门每月进行100%全覆盖检查，检查情况抄送区农业农村局、住建局、自然资源局。
（2）属地镇（街道）：打造由镇（街道）主要领导、包片领导、村主干、包点村干部分别担任一级、二级、三级、四级网格员“哨兵”巡查队伍。构建“三位一体”监管机制，由镇（街道）党政主要领导为辖区第一责任人，包片领导为巡查发现具体负责人，党委副书记为查处拆除具体负责人，人大主席（主任）为监督验收具体负责人，强化履职尽责，凝聚监管合力。统筹包片片长、包村工作队、土地协管员、网格员等干部力量，组建2支以上监管队伍，具体落实人员3-5人及以上，明确组长、副组长，每周抽查辖区范围内不低于10%的在建农房安全情况,履行建设程序和现场监管职责，并接受区行业主管部门的监督和指导。

属地镇（街道）要夯实“一楼一档”，建立村民住宅质量安全“健康绿码”制度，每个月25日前将当月新增在建农房的情况汇总上报区农业农村局、住建局、自然资源局（详见附件6）。要进一步强化农村在建房屋安全动态跟踪检查整治，检查出来的农村在建房屋存在质量安全隐患问题的，务必要第一时间督促立即停工，待整治合格后方能复工（详见附件7）。
（3）村（居）：建立村主干为日常巡查现场负责人、包点村干部为巡查“哨兵”的管理机制，组建村（居）巡查队伍，对村域范围内的在建农房进行100%全覆盖监管，压实村庄一线哨兵作用，并接受镇（街道）、行业主管部门的监督和指导。

4.严防新增“两违”。属地镇（街道）要坚决严控新增“两违”。对发现未批先建、少批多建、违法改扩建（含擅自开挖地下室）的，应立即制止、拍照留存，并在24小时内上报区治违办、区自然资源局、区农业农村局，按照“两违”综合治理相关文件精神处置；对未按图施工、擅自改变立面风貌、擅自改变使用功能、擅自改变房屋结构和布局（含群租房）的，须立即制止，下达限期整改通知单，并做好书面记录和拍照留存，整改完成后方可复工。必要时，组织专家进行房屋安全性评定。整改期限内未整改到位的，应在整改期满后的第2日内上报区治违办，按照“两违”综合治理相关文件精神处置。

四、加大督查考核，确保取得实效

区委、区政府将在建农房质量安全管控纳入镇（街道）年度绩效考核的重点内容，强化考核导向（详见附件8）。坚决遏制“两违”，坚决制止既有房屋违规加层、野蛮装修改造行为，切实保护人民群众生命财产安全。区效能办要对区直部门、各镇（街道）、村（居）履职情况进行督查，对其中履职不到位的按规定予以问责。

（一）区直相关部门要依法履职，强化监管，加强定期检查、跟踪监测，畅通投诉举报渠道。

（二）属地镇（街道）要切实负起属地监管责任，健全网格化巡查机制，明确网格员的工作职责、工作流程、工作标准，并细化镇（街道）、村（居）的监督办法和追责问责机制。属地镇（街道）要不定期组织开展综合执法活动，对网格员发现的“两违”、农村建房安全问题必须快速响应、快速制止、快速查处，查处难度大的，提请区政府组织有关部门联合查处。对网格员未及时巡查、发现、报告、处置的，按规定追责问责。

（三）属地村（居）负责落实巡查、报告、劝阻责任，通过制定村规民约、成立村民建房理事会等方式，强化建房联动监管。未严格按照制度机制追责问责的，追究相应责任。

（四）建设单位（建房人）和其他参建主体违反农村建房安全管理责任清单和监管要点，引发群死群伤事故，依法依规从严查处，严肃追究责任。

五、加强组织保障，完善工作机制

（一）配强基层力量。属地镇（街道）要按要求及时配齐综合执法队伍，抓紧组织执法人员通过执法资格考试取得执法资格，配强专职工程施工专业管理力量；镇（街道）应将辖区内所有农房建设项目（包括住宅和非住宅）的技术指导服务进行打包，聘请具有专业资质的第三方监理机构提供农房建设施工安全监理服务，资金由区财政予以保障。监理单位应配合镇（街道）结合“四到场”对每栋房屋的地基基础、主体结构、搭拆脚手架等关键环节至少开展6次监理旁站服务（详见附件9）。

（二）规范工匠管理。属地镇（街道）应按照《福建省住房和城乡建设厅关于加强农村建筑工匠管理的通知》（闽建村〔2019〕10号）文件精神，切实加强建筑工匠监督管理，推动成立工匠协会，建立建筑工匠微信群，根据建筑工匠履职情况开展建筑工匠社会评价，建立并公布推荐名录及黑名单（详见附件10、11、12、13、14）。

（三）加强宣传教育。属地镇（街道）要加强农村建房建设安全知识的宣传教育，结合典型案例制作农村建房安全管理警示录、宣传视频和图册以及农村自建房安全管理规定，切实增强农村自建房安全意识。要加强宣传引导，推行使用钢脚手架和钢管支撑，逐步淘汰竹外脚手架和木支撑（三层以上严禁使用），提高农村建房安全可靠度。要每年组织辖区建房人、建筑工匠进行全覆盖安全知识轮训学习，不断提高专业知识和管理水平。邀请辖区建筑企业专家开展质量安全管控常识培训，强化基层干部法制、安全意识，加强业务熟练度；要印发“一张图”到村到户宣传提醒，通过报纸、电视、网络等媒体，以及公益广告、短视频、动漫等形式，广泛宣传“一张图”作用。

（四）畅通举报渠道。发挥12345热线连心桥作用，24小时受理市民有关农村建房的咨询、投诉、举报，受理后通过领导定期接线互动、远程电话转接等方式，由接到办“一键”到位。镇（街道）要公布投诉举报热线，并指定专人受理，积极响应群众的举报投诉线索，做到早发现、早制止、严查处。对举报存在重大安全隐患的在建房屋，经属地镇（街道）核实属实的，给予举报群众鼓励性奖励，奖励资金由区财政予以保障。（详见附件15）。
（五）强化纠纷化解。针对网格化巡查发现和12345热线举报反馈的问题，村（居）要每周召开矛盾纠纷排查分析例会；属地镇（街道）要组织各专业性行业性调解业务人员每月下沉至村（居）矛盾纠纷联调室，进行专项化解防控；难度大的，要及时提请区直相关部门联合进行化解。

（六）鼓励创新机制。1.鼓励镇（街道）通过购买服务引入设计、施工等专业队伍提供技术服务。2.鼓励镇（街道）、村（居）结合实际，组建村民建房理事会参与安全监管和组建专业化施工队伍。3.鼓励镇（街道）通过协调辖区内建筑业企业，建立专家库，协助开展日常督查考评工作。4.鼓励镇（街道）组织建筑工匠现场观摩会和技能竞赛，全面提升建筑工匠技术水平。5.鼓励镇（街道）调动社会组织、志愿者等社会力量，建立网格协管员制度，群策群力共同抓好网格化管理。

六、本通知自印发之日起施行，除法律法规另有规定外，我区涉及农村建房安全管理的有关规定与本通知不一致的，按本通知规定执行。

附件：1.城厢区限额以下农房（公共建筑）建设备案书（范本）
      2.城厢区农村个人建房（公共建筑）施工安全责任承诺书
      3.城厢区   镇（街道）在建房屋巡查台账表

      4.城厢区农村在建房屋一户一档表

      5.城厢区农村建房安全管理现场核查表

      6.城厢区   镇（街道）当月新增农村在建房屋月报表
      7.城厢区农村个人建房（公共建筑）督促整改通知书

      8.城厢区农村建房安全管理绩效考核表

      9.城厢区限额以下农房（公共建筑）质量安全管控表

      10.城厢区农村建筑工匠评价管理制度

      11.城厢区建房人满意度评价表

      12.城厢区农村建筑工匠积分标准

      13.城厢区农村建筑工匠积分统计表

      14.城厢区   镇（街道）建筑工匠花名册
      15.城厢区农村在建房屋安全隐患有奖举报办法
附件1

城厢区限额以下农房（公共建筑）

建设备案书（范本）
区教育局（民政局、民宗局、卫健局、文旅局） :

我镇（街道）于     年    月    日审批                    单位建设的                        工程。该工程的建设单位（个人）已将工程有关资料报我镇（街道）办理开工建设信息，并已出具承诺书，将严格按照相关技术规范、标准组织施工，认真遵守相关职能部门的管理规定，做好文明施工措施，确保工程质量和施工安全。

1.工程名称：

2.工程地址：　　　　　　　　　规划许可证号：

3.工程类别：                  计划工期：

4.建设规模：建筑占地面积    平方米；地上  层，建筑高度  米，建筑总面积   平方米；建筑立面色彩     ；总投资    万元

5.消防手续填报情况：□有  □无

6.建设单位（个人）：

7.设计单位：

8.施工单位（建筑工匠）：
9.监理单位：

XXX镇（街道）（盖章）

                                 年   月   日

附件2
城厢区农村个人建房（公共建筑）

施工安全责任承诺书
         镇（街道办事处）：

本人 
      
身份证号码 
          为改善居住环境，申请建设房屋。在建房过程中本人代表本户服从政府领导，知悉并遵守农村建房有关规定，积极进行并落实建房安全工作。具体承诺事项如下： 

一、本人在建的所有建筑物（含装修），严格落实《莆田市城厢区农房建筑立面图集》中“屋顶、山墙、墙体、门窗、勒脚、色彩、材质”七要素的管控要求，建设过程严格落实审批要求，没有违章（超层、超面积等）建设；房屋建设由有资质的工程队或经过培训合格取得农村建筑工匠证书的工匠承接。

二、本人已领取质量安全常识“一张图”，政府已就该图进行宣讲，回去后本人将转达参与建房人员并张贴在施工现场；房屋建设过程中，按规范要求做好“三宝四口五临边”如佩戴安全帽、搭建脚手架、拉设安全网、不使用禁用工具“飞机吊”等。

三、本人将严格落实在建房屋的建房质量安全监督，与
                       签订建房合同，合同内容包含工匠建房质量安全承诺。同时监督其采取有效措施，防止伤亡和其他事故发生，保证施工安全。

四、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成伤害的，本人已要求施工人员采取安全防护措施，对施工现场实行封闭管理，防止安全生产事故发生。

五、建设过程中，本人严格要求现场施工管理人员禁止违章操作，禁止强令工人冒险作业；所有进入施工作业区的人员必须有安全防护措施，防止事故发生。

六、若没有落实以上建筑安全措施要求的，造成生产安全事故的，本人代表本户愿意承担一切后果责任及相关的法律、法规责任。本承诺本人签字后具有法律效力。

本承诺书壹式叁份，建房人、村（居）委会、镇（街道）各壹份。

承诺方：            （签字、按手印）        时间：

见证方：            村（居）委会（盖章）    时间：
附件3
城厢区     镇（街道）农村在建房屋巡查台账

	序号
	村（居）
	名称/项目
	巡查时间
	巡查人员
	存在问题
	整改时效
	整改复核
	复核人员
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.镇（街道）应指定专人，按月收集填写台账表，在每月25日前报送区直挂钩督导单位，各挂钩督导单位收齐后3日内上报区农村建房审批牵头部门汇总并归档。

2.涉及屡次不整改或整改不到位的，镇（街道）应及时移送执法部门进行执法。
附件4

	编号：         镇（街道）        村（居委会）     号

	

	城厢区农村在建房屋一户一档表

	户名/在建项目名称
	
	联系方式
	
	身份证（户主或法人）
	

	具体地址
	
	房屋用途
	

	审批情况
	规划许可号
	
	用地许可号
	
	施工许可号
	

	
	占地面积（㎡）
	
	层数
	
	建筑面积
（㎡）
	

	建筑基本情况
	占地面积（㎡）
	
	层数
	
	建筑面积
（㎡）
	

	
	设计人员/设计单位
	
	建筑工匠/施工单位
	
	监理单位
	

	现场勘查情况
	施工现场需整改内容：如，未张贴质量一张图、超层、超面积建设、未办理手续、使用竹外脚手架、木支撑、飞机吊等等。

（抄写）本人同意整改。     建房人（签字）：                                    

现场勘查人（签字）：                   

镇（街道）包片领导（签字）：                     



	镇现场复核情况
	已整改内容：如，已张贴质量一张图、签订承诺书、超层、超面积等违建已拆除整改，已悬挂安全网，飞机吊已拆除等等。

（抄写）本人同意整改。     建房人（签字）：
现场复核人（签字）：                                        

镇（街道）包片领导（签字）：                     



备注：现场勘查、复核照片附本页背后上下两个部分。

附件5
	城厢区农村建房安全管理现场核查表

	镇（街道）：     村（居）：      建房人（项目名称）：      核查日期：               

	一、镇街依图审批
	口按规划进行选址审查，避开不利地段。
口选用标准（通用）图集，复印件经申请人签字后存档。
口提交有资质的设计单位或者具备注册执业资格的设计人员设计的结构专业设计图，并存档。
口有申请人承诺按图建造的承诺书，并存档。
口落实《莆田市城厢区农房建筑立面图集》中“屋顶、山墙、墙体、门窗、勒脚、色彩、材质”七要素管控要求。
说明：                                                         

                                                               

	二、属地管理情况
	口向建房申请人发放并宣讲质量安全常识“一张图”，宣讲情况经宣讲人、申请人、工匠带头人签字后存档；
口严格执行挂村包片领导和工作人员、房屋安全网格员、村两委干部农房建设安全巡查制度，有相关巡查记录；
口严格执行“四到场”制度，有相关记录；
口每个镇街配备1名以上具有专业知识的安全巡查员；
口村民委员会履行巡查、报告、劝阻责任，将农村建房安全质量纳入村庄治理范围，有相关记录或制度；
口村委会多方了解枝实该工匠有关情况，严格审核把关工匠带头人相关资料。
说明：                                                         

                                                               

	三、现场责任落实情况
	口在住宅建设现场张贴质量安全常识“一张图”；
口有委托有丰富农房施工经验、经工匠培训、无不良安全记录的农村建筑工匠承建，工匠年龄为     -    岁；
口工匠书面承诺对施工质量安全负责；
口由有资质的施工单位承建；
口有签订建房合同；
口有现场悬挂的施工公示牌应列名工匠带头人姓名和联系电话。
说明：                                                         

                                                               

	四、在建农房施工质量和施工安全
	口建筑材料均采用合格产品；
口有按照“一张图”的要求进行施工过程的质量和安全控制；
口经巡查未发现质量安全问题或已对巡查发现的问题及时进行整改；
说明：                                                         

                                                                

	五、正在装修的既有农房使用安全
	口利用房屋墙体、屋顶作为支撑私自搭建用作群众性活动的场所
口石板、石梁承重外挑阳台
口屋面悬臂女儿墙、封火墙有设置压顶梁、构造柱
口阳台栏杆固定牢靠，砖砌阳台栏杆有设置压顶梁、构造柱
口广告牌等悬挂物锚固可靠
口墙体、楼板开裂，房屋明显倾斜等结构损伤
说明：                                                         

                                                               

	表格填写说明：

1、根据现场勘查情况，有做到表格所列选项内容的，在相应的选项框格内打勾。
2、实际执行情况与表中所列选项不完全一致，或表中未列出的，在“说明”中补充。
3、应根据存档资料、相关会议记录、巡查记录以及现场实际调查情况填写此表。


附件6

城厢区     镇（街道）当月新增农村在建房屋月报表

填报时间：     年     月    日
	序号
	村居
	户主
	人数
	建筑面积
	层数
	工程造价
	审批时间
	施工单位或（农村工匠）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：镇（街道）应指定专人，按月收集填写台账表，在每月25日前报送区直挂钩督导单位，各挂钩督导单位收齐后3日内上报区农村建房审批牵头部门汇总并归档。

附件7
          镇（街道）  〔   〕     号
城厢区农村个人建房（公共建筑）

督促整改通知书

            村（居）委会：

经查，你村（居）               ，存在               。现要求你村（居委会）加强巡查，跟踪督促             在       日内限期责令整改到位。整改情况于通知书下发     日内书面反馈我镇（街道）。

联系人：                   联系方式：                        
XX镇（街道）（盖章）
  年  月   日

签发人：






 
 收件人：

签发日期：     年   月   日

            收件日期：    年   月   日
附件8
城厢区农村建房安全管理绩效考核表
	序号
	项目
	评分标准
	分值
	备注

	1
	组织保障

（10分）
	1.网格员建设情况：成立镇（街道）主要领导、包片领导、村主干、包点村干部网格员巡查队伍。制定工作方案，追责问责制度机制。（共3分，每项1分）
	
	

	
	
	2.动员部署会情况1分（召开动员部署会，查看相关会议纪要或会议记录）。
	
	

	
	
	3.平台应用情况6分，运用信息系统，及时录入。（少一宗扣1分，未开展未录入不得分）。
	
	

	2
	工作

成效

（52分）
	规范

建房

（29分）
	1.建房前培训落实：未组织建前培训的，扣1分/宗（3分）；未张贴“一张图”的，扣1分/宗（3分）；未张贴立面风貌图的，扣1分/宗（3分）；未出具承诺书的，扣1分/宗（3分）；未签订合同的；扣1分/宗（3分）。
	
	

	
	
	
	2.四到场情况落实:未按规定落实四到场制度，每少1次扣1分/宗（2分）；现场资料缺失扣1分/宗（2分）；现场缺少监管人扣1分/人（2分）。
	
	

	
	
	
	3.农房竣工验收后，未及时录入福建省房屋安全信息管理系统的，扣2分/宗（8分）。
	
	

	
	
	落实

巡查

（23分）
	1.网格化巡查机制落实:村级当月巡查报表未按要求建立“一户一台账”，扣1分/村（3分）；

镇街未及时汇总建立“一镇街，一台账”的扣5分。
	
	

	
	
	
	2.巡查频次:未按规定组织巡查的,扣0.5 分/次（5分）。
	
	

	
	
	
	3.巡查发现违建行为,未按要求转报的扣2分/宗（10分）。
	
	

	3
	整改整治（15分）
	1.发现安全隐患未按要求停工整改的，扣1分/宗（5分）。
	
	

	
	
	2.停工后，未按要求整改到位并如期复工的，扣1分/宗（5分）。
	
	

	
	
	3.安全隐患未消除，仍在续建的，扣1分/宗（5分）。
	
	

	4
	举报投诉（10分）
	1.举报投诉落实：未指定专人受理举报投诉的，扣3分。
	
	

	
	
	2.投诉信息未在24小时内(节假日除外)审核扣1分/宗（2分）；投诉信息审核不实的，扣1分/宗（3分）；奖励发放审核不实的，扣1分/宗（2分）。
	
	

	5
	宣传培训（13分）
	1.每年组织开展农房质安管控培训工作的（3分）；开展建筑工匠培（轮）训的（3分）；开展工匠绩效评价的（4分）。
	
	

	
	
	2.宣传报道刊载(为加分项,上限3分,超额完成的部分的累计至次月):被省、市、区级媒体刊载分别加1.5、1和 0.5分/条(篇)。
	
	


附件9
城厢区限额以下农房（公共建筑）质量安全管控表

建房单位（建房人）：                      建房审批时间：     年   月   日

	序号
	管控内容
	管控人员（日期）
	管控现场照片（含管控人员、建房人）

	1
	地基基础：符合地基基础要求
	管控人员签字：

       年   月   日
	
	
	

	2
	主体：符合施工工序及构造要求
	二层
	管控人员签字：

镇村干部签字：

    年  月  日
	
	
	

	
	
	三层
	管控人员签字：

镇村干部签字：

    年  月  日
	
	
	

	
	
	屋面
	管控人员签字：

镇村干部签字：

    年  月  日
	
	
	

	3
	外脚手架：符合安全要求
	管控人员签字：

    年  月  日
	

	序号
	管控内容
	管控人员（日期）
	管控现场照片（含管控人员、建房人）

	5
	起重设备安全：符合施工安全要求
	管控人员签字：

    年  月  日
	

	6
	竣工验收
	建房人（签字）：

       年  月  日
	

	
	
	管控人员（签字）：

      年  月  日
	

	
	
	村干部（签字）：

      年  月  日
	

	
	
	镇干部（签字）：

       年  月  日
	

	备注
	监控过程参照福建省农村自建房（三层以下）质量安全常识一张图；

管控人员需具备工程专业监理工程师资格；

管控人员需在混凝土浇筑前进行安全检查；

下一个工序施工前须经管控人员同意后施工；

镇（街道）建设主管部门应监管专业监理工程师到位履职情况。


  备注：本表一式五份，管控现场照片可打印附后。

附件10

城厢区农村建筑工匠评价管理制度
第一条  为加强农村建筑工匠管理，建立诚信激励、失信惩戒的市场机制，根据《福建省人民政府办公厅关于进一步强化农村建房安全管理的通知》（闽政办〔2021〕55号）和《福建省住房和城乡建设厅关于加强农村建筑工匠管理的通知》（闽建村〔2019〕10号）等文件精神，结合我区实际，特制定本制度。

第二条  在城厢区行政区域范围内，凡持有本省、市、区建设行政主管部门颁发的《农村建筑工匠培训合格证书》（以下简称培训证书）的农村建筑工匠，从事建设活动以及对其评价管理，适用本制度。

本制度所称农村建筑工匠，是指具备农村住房建设技能，具有两年以上施工经验，能够独立或者合伙承接低层农村住房（三层以及三层以下）施工的个体工匠（以下简称工匠）。

本制度所称评价管理，是指区住建局、镇（街道）运用定量的分析方法，依据工匠从事生产经营活动中所发生的市场行为信息，对工匠作出评价，并依据评价结果对工匠实施综合管理的活动。

第三条  城厢区域以外的工匠首次在城厢区行政区域范围内承接业务前，可以通过到项目所在镇（街道）如实申报异地培训信息。

第四条  外省工匠需参加项目所在镇（街道）组织的农村建筑工匠专业培训并通过“新证”考试，取得区住建局颁发的《城厢区农村建筑工匠培训合格证》后方可在城厢区行政区域范围内承接农房建设等施工业务。
第五条   工匠承包农村住房施工的，应具备相应的施工技能、必备的施工设备及施工机具，具有独立完成农村住房建设的经济能力，身体健康。且在同一施工期内，工匠只能承接两处以下（含两处）农村住房建设工程，一年内不得超出八处。

第六条  工匠在施工时必须严格遵守施工操作规程和验收规范，严格按图施工，并接受委托方和有关行业管理部门的监督管理，积极主动配合各项检查。

第七条   实施建房人满意度评价制度。在项目竣工验收同时，镇（街道）应将《建房人满意度评价表》交由建房人本人填写（签名或盖章）后，送属地镇（街道）留存备案。

第八条   工匠积分基础分80分，并根据《城厢区农村建筑工匠积分标准》动态调整。

据积分情况自动确定工匠星级评价，累计积分90分以上为“四星”，80分到89分为“三星”，70分到79分为“二星”，60-69分为“一星”。积分评价周期为三年，即每个工匠除基础分以外的每次增减积分有效期为三年，自积分事项发生之日起计算。一个年度内分值低于60分的工匠当年内不予受理年审。

第九条  信用星级为“一星”的工匠，镇（街道）应当及时提醒其参与继续教育培训。

镇（街道）应加强“二星”以下的工匠在建农村住房的施工质量、安全监督检查和巡查。

第十条  积分制度管理的基础信息采集由各镇（街道）负责，需做到公正、公平，程序规范，证据确凿，每项加减分须有书面材料佐证。

第十二条  镇（街道）需由专人负责积分制工作，镇（街道）工作人员在积分制推行过程中不得存在不作为、慢作为、滥用职权、徇私舞弊等行为。

附件11
城厢区建房人满意度评价表
	建房人

姓  名
	
	建房地址
	
	联系电话
	

	房屋面积
	
	房屋层数
	
	结构形式
	

	承建工匠

姓    名
	
	工匠证书

编    号
	
	联系电话
	

	评价内容
	分值
	评分
	原因

	对工匠施工质量的

整体评价
	0-20分
	
	

	对工匠施工进度的整 体评价
	0-20分
	
	

	对工匠施工过程中安

全文明施工措施的

整体评价
	0-20分
	
	

	对建筑工程使用的建筑材料的整体评价
	0-20分
	
	

	对工匠提供其他服务的综合评价
	0-20分
	
	

	合计得分
	


建房人签名∶         
日   期 ∶          
附件12

城厢区农村建筑工匠积分标准
一、加分条款

	序号
	加分事项
	分值
	备注

	1
	获得住房和城乡建设部、省政府表彰一次。
	20
	

	2
	获得省级建设行政主管部门、市政府表彰一次。
	10
	

	3
	获市级建设行政主管部门、区政府表彰一次。
	5
	

	4
	获得区住建局、镇（街道）表彰一次。
	2
	

	5
	获得区农村建筑工匠协会表彰一次。
	1
	

	6
	农村建筑工匠参加区级技术比武并得奖。
	5-1
	根据名次赋分

	7
	农村建筑工匠参加市级技术比武并得奖。
	10-6
	根据名次赋分

	8
	农村建筑工匠参加省级技术比武并得奖。
	15-11
	根据名次赋分

	9
	参加当地政府组织的应急抢险救灾或援建活动的。
	5
	

	10
	参加镇（街道）、住建部门组织的继续教育培训8学时以上。
	5
	加分后该学时不计入继续教育学时，每个积分评价周期之内只能加一次

	11
	《建房人满意度评价表》95分（含）以上的，得3分;94分-90分（含）的得2分，89分-85分（含）的得1分，85分以下的不得分。
	0-3
	

	12
	农村建筑工匠经过考试取得由人社局认定颁发的建筑类职业资格证书（技能等级证书）:初级工（五级）、中级工（四级）、高级工（三级）、技师（二级）、高级技师（一级）。
	1-5
	每级加1分，每个积分评价周期之内只能加一次，按取得的最高等级加分。

	13
	购买工程保险或者为所雇人员购买人身建筑施工意外伤害保险的。
	0-10
	购买工程保险加5分;购买建筑施工意外伤害保险的，每个人加1分，最高为5分。

	14
	其他可以加分的事项。
	
	一事一议，报经区住建局同意

	注：同一加分项目按最高奖励计分，不重复计分。


二、扣分条款

	序号
	扣分事项
	分值
	备注

	1
	建造违法建筑的（含主房、辅房）。
	30
	按处扣分

	2
	建造未经审批的建筑物、构筑物。
	30
	按处扣分

	3
	擅自改变审批后的建筑面积、檐口高度、房屋外立面等重要建设指标的。
	30
	按处扣分

	4
	因工匠施工原因造成邻里纠纷、欠薪等投诉上访的。
	10
	按次扣分

	5
	未按规定与建房人签订施工合同进行施工的。
	10
	按次扣分

	6
	未按照施工技术标准和操作规程施工一次
	5
	按次扣分

	7
	未及时发现和消除施工、消防等安全隐患一次
	5
	按次扣分

	8
	发现施工现场未按规定设置安全防护网一次
	5
	按次扣分

	9
	发现施工现场未按规定设置配电箱一次
	5
	按次扣分

	10
	发现施工现场未按规定设置脚手架一次
	5
	按次扣分

	11
	发现施工现场内人员未按规定戴安全帽一次
	5
	按次扣分

	12
	使用不合格建筑材料的。
	20
	按次扣分

	13
	发生无人员死亡或者重伤，且造成直接经济损失不足10万元的质量安全事故的。
	30
	视情节轻重最高扣30分

	14
	受到建设行政主管部门处罚或通报批评的。
	10
	按次扣分

	15
	发现违法分包、转包施工工程。
	10
	按次扣分

	16
	发现工匠带头人雇佣的工匠未取得农村建筑工匠培训证书或证书已失效一次
	10
	按次扣分

	17
	发现拒不接受镇（街道）、监理单位安全技术指导一次
	5
	按次扣分

	18
	未合理履行现场管理职责的。
	5
	按次扣分

	19
	其他扣分事项。
	
	一事一议，报

经区住建局同意

	备注
	伪造、涂改、转借、转租、转卖《农村建筑工匠培训合格证书》的。违反质量安全管理规定和施工作业规范进行施工，且未按照要求立即停止施工并限期改正的；违反质量安全管理规定和施工作业规范进行施工，导致发生房屋倒塌事故或造成人员伤亡事件的。
	取消该农村建筑工匠的登记，该工匠两年之内不得再参加培训


附件13

城厢区农村建筑工匠积分统计表

(      年   月）

填报单位∶             （盖章）                   日期：    年   月   日

	工匠姓名
	
	所在镇（街道）
	

	工匠证编码
	
	联系方式
	

	一
	加分内容
	加分（分值）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	..
	
	

	二
	扣分内容
	扣分（分值）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	..
	
	

	相关印证材料 （可 附 后 ）
	
	

	
	


附件14

城厢区      镇（街道）建筑工匠花名册

	序号
	村（居）
	姓名
	性别
	出生

年月
	单位及

职务
	从事工种
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件15
城厢区农村在建房屋安全隐患有奖举报办法
一、受理举报范围

凡发现城厢区行政区域内农村集体土地上在建房屋存在以下行为，任何单位、组织和个人（统称举报人）都有权利对存在重大安全隐患的在建房屋进行举报。

（一）农村在建房屋结构安全存在重大安全隐患； 

（二）模板支撑、脚手架等存在重大安全隐患；

（三）其它存在严重安全隐患的情形。

二、奖励办法

经属地镇（街道）核查属实后，对实名举报人给予50元奖励。

三、举报方式（实名举报）

农村在建房屋安全隐患举报热线：

华亭镇：0594-6738996

常太镇：0594-2800070

灵川镇：0594-5397905

东海镇：0594-5363555

凤凰山街道：0594-2516025

四、保密规定

受理部门应为举报人严格保密、未经举报人同意，不得随意向任何单位、任何个人透露举报人相关信息。

五、其它事项

（一）举报事项应当客观真实，举报人对其提供举报内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。对借举报之名故意捏造事实诬告他人或者进行不正当竞争的，依法追究相应法律责任。

（二）多人多次举报同一问题或者多人多次举报同一建筑不同问题的，经核查，给予第一个做出有效举报的实名举报人一次性奖励。

（三）举报人应当详细说清存在安全隐患的建筑位置和情形，提供真实姓名、联系电话等有关情况。



