莆田市房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标文件

随机抽取法

7cc1a5f9-4726-4b28-a671-5b614090ea4f

招标项目名称： 城厢区第三实验小学保安亭项目

招 标 编 号： 闽展【2024】招031号

招   标  人： 莆田市城厢区第三实验小学  (盖单位章)

招标代理机构： 莆田市闽展建设咨询有限公司  (盖单位章)

日期：2024年 10月

目 录

第一章  投标邀请函

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款及格式

第四章  投标文件格式

第五章  法定代表人资格证明书(格式)

法定代表人授权委托书(格式)

第六章  工程预算价文件

第一章  投标邀请函

1. 招标条件

本招标项目 城厢区第三实验小学保安亭项目 已批准建设，项目业主为莆田市城厢区第三实验小学 ， 建设资金来自开办费 (资金来源)，招标人为莆田市城厢区第三实验小学 ，委托的招标代理单位为莆田市闽展建设咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工邀请 中正锦鑫（福建）建设有限公司、现发（福建）建设工程有限公司、福建中恩建筑工程有限公司 三家单位进行招标。

2. 项目概况和招标范围

  - 建设地点：莆田市城厢区；

  - 工程建设规模：约22万元；

  - 招标范围和内容：详见施工图纸并结合工程预算书；

  - 工期要求：总工期：25个日历天；其中各关键节点的工期要求为：/；

  - 工程质量要求： 合格  ；

3. 投标人资格要求及审查办法

- 1）本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上 ((不分主、增项差别))资质并具有有效的《施工企业安全生产许可证》；

2)投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于贰级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3)本招标项目不接受联合体投标；

4)投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

5)投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；

6)投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

7)本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4. 招标文件的获取

1）招标人自2024年10月 25 日起在莆田市城厢区人民政府网-教育专栏-政务公开栏发布招标文件，投标人可登录莆田市城厢区人民政府网-教育专栏-政务公开栏自行下载招标文件。

5. 投标人必须提交书面投标文件，核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定代表人授权委托书（须按招标文件第五章格式编制并按要求签字、盖章）及其代表的身份证原件。

6. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。

7. 投标保证金的提交

1)本招标项目的投标保证金为人民币：肆仟伍佰元整（￥4500元），投标保证金在递交投标文件的同时以现金形式向招标人交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。

2）开标完成后，未中标的投标人的投标保证金当场退还，中标人的投标保证金在缴交履约保证金签订施工合同后退还。

8. 投标文件的递交

1)投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2024年11月06日 9 时 30 分；提交地点为： 莆田市闽展建设咨询有限公司会议室 ；

2)逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9. 发布公告的媒介

招标人在莆田市城厢区人民政府网-教育专栏-政务公开栏发布招标公告。

10、联系方式

招标人： 莆田市城厢区第三实验小学 ；

地址：莆田市城厢区  ，

电话： 13656997970

联系人：  陈老师  。

招标代理机构：莆田市闽展建设咨询有限公司

地址：莆田市城厢区

电话：0594-6666708

联系人：朱女士

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称： 城厢区第三实验小学保安亭项目

1.2 建设地点： 莆田市城厢区

1.3 建设规模：约22万元

1.4 招标范围：详见施工图纸并结合工程预算书

1.5 资金来源：  开办费

1.6 合同价格形式： 固定总价合同

2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为   /  日历天，招标人要求招标工期不超过25日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日2000 元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日  /   元奖励中标人，

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格 标准。若质量验收评定不能达到 合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。

3.2 本招标项目要求投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上 ((不分主、增项差别))资质并具有有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.3投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）。

3.4投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.5投标人不得属于被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业。

3.6投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市公共资源交易中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

(15)投标人或参加本次投标的项目管理人员存在《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号第四条第七款规定情形的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

5.2本项目招标代理服务费按4000元包干计取，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给招标代理单位。招标代理费缴纳账户：户名：莆田市闽展建设咨询有限公司、帐  号：594900534510506、开户行：招商银行股份有限公司莆田分行。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

招标人自2024年10月25日起在莆田市城厢区人民政府网-教育专栏-政务公开栏发布招标文件，投标人可登录莆田市城厢区人民政府网-教育专栏-政务公开栏自行下载招标文件。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2024年10月31日17：00前直接以书面形式向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。

11.4招标人将在2024年11月01日17:30前，在莆田市城厢区人民政府网-教育专栏-政务公开栏发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价和工程发包价

12.1工程预算价

本招标项目的工程预算价为247875元(人民币)。

12.2本工程发包价

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

工程发包价为247875 *（1-8%）=228045元 (人民币)

本招标项目的工程预算价下浮率为 8 %。

投标报价为发包价，高于或低于发包价的投标报价均按否决投标处理。

13.工程预算价的编制

- 一、工程概况 1、建设地点：莆田市 。 2、工程专业：室外总体工程。 3、合同工期： / ；工程质量等级：/ 。 4、招标范围： 包括城厢区第三实验小学保安亭项目等，具体详见设计图；单独发包的专业工程：/。 5、工程特征： 1）建筑面积：保安亭50.74平方米。 2）层数：保安亭一层 ；檐口高度：保安亭3.3m。 3）结构质式： / 。 4）基础类型：独立基础等 。 5）装饰情况：保安室室内外装饰等 。 6）混凝土情况： /。 - 二、编制范围 按照 福建嘉林市政园林工程有限公司 设计的城厢区第三实验小学保安亭项目 图纸（2024年9月），专业范围包括 室外总体工程，具体如下： 1、不含三通一平； - 三、编制依据 1、图纸：福建嘉林市政园林工程有限公司设计的 城厢区第三实验小学保安亭项目图纸（2024年9月）及有关设计文件。 2、招标文件： 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： /。 3、地质勘察报告：/。 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）各专业福建省实施细则及现行补充或调整文件（截至2024年10月21日）。 5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）等相关补充及调整文件（截至2024年10月21日）。 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）并执行相关补充及调整文件（截至2024年10月21日）。其中，暂列金额：无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费：/ 。 7、人材机价格： （1）人工费指数：根据莆田市住房和城乡建设局关于发布的莆建管[2023]19号文。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：莆田2024年8月份（下半月）信息价、并结合市场询价(以上为不含增值税价)。 8、其他： 防尘喷雾措施费执行普建管[2019]83号文。 - 四、取费标准 1、专业类别：室外总体工程。 2、总承包服务费费率：/。 3、税率： 9% 。 - 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1、土方工程：考虑机械施工，土方的人工配合按5%计算；余土外运运距按3km；未考虑土方堆置费用及废弃土方收纳费用。 2、桩基工程： / 。 3、混凝土模板及支架： 采用胶合板模板 。 4、脚手架：砌筑脚手架、钢管脚手架。 5、施工排水、降水： /。 6、垂直运输：/。 7、大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测：/。 8、基坑支护工程拆除：/。 9、材料二次搬运：/。 10、其他：/。 - 六、材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价材料设备品牌参照范围 名称; 规格、型号; 材料设备品牌参照范围; 控制价参考的品牌; 备注. 配电箱; 南控、朝业、恒达; 朝业. 灯具; 辉日、永利达、LNG; 辉日. 2、甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 3、经市场询价的材料设备： 灯具等 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量 计算规则; 工程内容. - 八、其他需要的说明 - 1、根据设计回复，水池背景墙中方管的壁厚均为3mm。 - 2、根据设计回复，水池水电设计图中，新水管和排水沟利旧，仅新增污水管为4米的DN75塑料管。 - 3、根据设计回复，水池背景墙中“新建180mm厚墙体（增加墙体拉结筋）”拉结筋为直径12钢筋每隔500一根。 - 4、土壤类别不详，按三类土考虑。 - 5、拆除物、土方外运不详，按3KM考虑。 - 6、墙体下方回填混凝土，混凝土强度不详，预算按“C20非泵送混凝土(圈梁)”计入。 - 7、黑色花岗岩踢脚线结合层设计不详，预算按20厚水泥砂浆计入。 - 8、根据设计回复，基础做法为单独基础承台，非筏形基础。 - 9、移栽原有绿植中，绿植种类不详，暂按地被计入预算。 - 10、根据设计回复，内墙壁用的腻子两道加水泥漆一道的做法，在图纸标注用400*800釉面砖处用该规格墙砖铺设。 - 11、根据设计回复，屋面保温层厚度为50mm的挤塑聚苯板。 - 12、根据设计回复，屋面防水层做法为SBS防水面层铺设，屋顶女儿墙周围一圈也要铺设。 - 13、根据设计回复，保安室天花做法为铝扣板吊顶，下吊30mm。 - 14、根据设计回复，拆除水泥地坪尺寸为3000*3000*400。 - 15、保安室地面铺贴中，结合层设计不详，按门卫室外石材铺装“30厚1:3水泥砂浆+100厚C15细石砼”计入预算。 - 16、电气工程，配电箱出线回路按图纸计算完整，配电箱进线不在本次预算范围。 - 17、给水工程，按设计回复，本次无水表及水表井。 - 18、排水工程，按图纸计算，出户排出管算至外墙皮1.5m处。 - 19、弱电工程，弱电箱出线按图纸计算，弱电配管按设计回复用PVC20，至门禁开关处配线采用超六类网线，门禁开关不在本次预算范围。 - 20、监控系统及监控设备等，不在本次预算范围。 - 21、根据回复，空调、热水器未在本次预算内。 - 22、根据设计回复，水池水电设计图中“背景墙预留三个线槽”，线槽的规格同保安室内的线管一致。 - 23、根据回复，迎客松和景观石在本次预算内，且苗木养护期按成活养护半年，日常养护一年。样式参数规格如下图所示： - 九、招标控制价审核情况 详评审报告。

13.6工程预算价发布的内容：

(1)工程项目造价汇总表(只一个单项工程可不编制)；

(2)单项工程造价汇总表(只一个单位工程可不编制)；

(3)单位工程造价汇总表；

(4)分部分项工程量清单与计价表；

(5)其他项目清单与计价汇总表；

1)暂列金额明细表；

2)计日工表；

3)总承包服务费计价表；

(6)措施项目清单与计价表(一)；

(7)措施项目清单与计价表(二)(含定额)；

(8)设备清单与计价表；

(9)规费、税金项目清单与计价表；

(10)分部分项工程量清单综合单价分析计算表；

(11)甲供材料项目与价格表；

(12)主要材料项目与价格表；

13.7税金税率和价调基金取费标准

13.7.1本招标项目税金税率：9%

13.7.2价调基金取费标准：不计取

13.8暂列金额和总承包服务费

13.8.1本招标项目不设暂列金额。

13.8.2本招标项目总承包服务费计算办法：     无

13.9劳保费用和意外伤害保险费

13.9.1本招标项目劳保费用暂按甲类计算。

13.9.2本招标项目工伤保险费费率：    /

13.10优质工程增加费和文明工地增加费

13.10.1本招标项目要求创建 / 优质工程，优质工程增加费费率：      /

13.10.2本招标项目要求创建 / 安标化优良工地，安全文明措施费在标准费率的基础上上调  /  %。

(注:招标人要求创建优质工程或安标化优良工地的，应根据《莆田市人民政府关于加快建筑业持续健康发展的若干意见》（莆政综[2013]77号）有关规定在工程预算价中编列优质工程增加费和安标化优良工地增加费，并相应在招标文件第三章“合同条款”中补充约定合同双方各自的权利和义务。

13.11风险范围和风险包干系数

13.11.1计入工程预算造价的风险包干系数：     无

13.11.2本招标项目考虑的风险范围：

1)工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；

2)市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；

3)施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的(主要材料指招标人工程预算价的主要材料项目表中所列的材料)；

4)天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

5)人工、机械费价格变化的。

13.12其他

工程预算价的格式采用《建设工程工程量清单计价规范》及福建省建设工程行政主管部门规定的格式。

14.主要材料、设备要求

14.1招标人所需材料、设备,按《莆田市人民政府关于进一步促进工业企业稳定增长七条措施的通知》（莆政明电[2013]1号）文件规定，优先选用公布的《甲供甲控设备材料供应商名录》产品，名录内品牌直接进入招标人招标文件所列的品牌名单。

14.2投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。招标文件中未列入的品牌，中标人须经招标人同意后选择与预算书中价位、质量相当的合格品牌。

备注：

根据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行〔2019〕150号文件、莆市工信运行〔2019〕247号文件规定，本工程相关的建设工程材料应优先推荐使用我市名优地产品名录中的品牌材料的使用。

(三)投标文件

15.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（一）投标承诺函

（二）企业营业执照副本（含年检页，如有时）复印件并加盖投标人单位公章

16.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

17.投标保证金

17.1本招标项目的投标保证金为人民币：肆仟伍佰元整（￥4500元），投标保证金在递交投标文件的同时以现金形式向招标人交纳。未按要求交纳投标保证金的，招标人拒绝接受（或退回）其投标文件。

开标完成后，未中标的投标人的投标保证金当场退还，中标人的投标保证金在缴交履约保证金签订施工合同后退还。

17.2投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

17.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)因中标人原因导致中标被依法确认无效的;

(7)法律、法规规定的其他情形。

18.投标文件的编制

18.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

18.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

18.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为三份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，封套上应写明招标人名称、招标项目名称及投标人名称，并在封口上加盖投标人单位公章。投标人应对所提交的投标文件的完整性负责,招标人在开标不再查验投标文件包封的完整性。评标结束后未开启的投标文件予以退还。

20.投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1投标文件的递交地点为： 莆田市闽展建设咨询有限公司会议室 ，投标文件的递交截止时间是：2024年11月06 日 9 时 30 分。

20.2招标人接收投标文件时间：投标截止时间前30分钟内收标。

20.3 逾期提交的投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

20.4逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收，到投标截止时间止报名投标人少于3家的，招标人将重新组织招标。

(四)开标、评标及定标

21.开标

21.1开标会定于2024年11月06日 9 时 30 分在：  莆田市闽展建设咨询有限公司会议室  进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2）投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的。

3)法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书未按招标文件第四章格式编制或涂改或未按要求签字、盖章的；

4）投标保证金未按招标文件要求缴纳的；

(4)宣布进入资格审查程序的投标人名单。

(5)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工期、质量要求、项目负责人姓名及其它必要的内容。

22.评标

22.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证不符合招标文件要求的；

22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

22.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.1.4具有投标须知第3.6条情形之一的。

22.1.5投标人拟派出项负责人不满足招标文件要求的；

22.1.6投标人企业信息和拟派项目管理人员信息无法在福建省建筑市场综合监管信息平台查询到或查询到的信息不完整。

22.1.7投标人不属于邀请名单内的企业；

23.确定中标人

23.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

23.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

23.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

23.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

23.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

23.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

23.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

23.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

23.4 经过审查，若合格投标人不足三家的，则本次招投标活动失败，招标人将重新招标。

24.中标通知和中标公示

24.1在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理姓名(包括建造师等级和注册编号)，在莆田市城厢区人民政府网-教育专栏-政务公开栏公示。公示期不少于3天。

24.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内发出中标通知书。

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

26.签订合同

26.1招标人与中标人应于中标通知书发出后30个工作日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

26.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后 7 天内进场施工。

26.3中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

26.4招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。

27.履约保证金

27.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。

27.2履约担保形式：可采用现金或保函方式提交。采用现金转账方式缴纳须从中标人基本账户转入招标人指定账户。（投标人的履约保证金若采用银行保函或工程担保形式，则招标人不支付工程预付款（预付款为合同金额的8%））

27.3履约担保期限：以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日。采用保函方式提交的，其有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

27.4履约担保的退还：中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工（交工、完工）质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请退还履约保证金。

(六)标后管理

28.标后管理

28.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

28.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综合〔2020〕47号）、《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程设计变更管理细则》的通知【莆建综〔2020〕49号】文件等文件以及其他相关文件规定执行。

附表1：

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

| 项目内容 |  | 评 审 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 拟派项目经理应持有有效的不低于 贰 级 建筑工程 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 中级及以上技术职称 | 建筑工程专业 |
|  |  | 建筑施工员 | 1 | 取得上岗证 | 经 年 检 合 格 |
|  |  | 安装或水电施工员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 质量员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 机械员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 试验员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | ... |  |  |  |

备注：

- (1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

- (2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

- (3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

- （4）投标人中标后提供的所有管理人员须为投标人的在职人员，并以管理人员的执业注册证书、岗位培训证书上所署的单位名称与投标人名称相符为认定标准。若岗位培训证书未体现工作单位的则需提供自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯三个月的其中任一个月的职工社保保险缴费明细表（提供1个月））。

- （5）在本项目内，项目负责人可以兼任项目技术负责人，安全员若持机械员证书可以兼任机械员。

- （6）项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、机械员不得同时在两个及两个以上的建设工程项目中任职，项目部施工管理人员不得在在建项目的建设（监理）单位或相关中介机构中兼职。

- 28.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

- 28.4其它要求

- 1）如果政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，投标人应当承诺接受延伸审计。

- 2）投标人或其他利害关系人对评标结果有异议或认为评标活动存在违法违规行为的，应当在公示期间先向招标人提出,对异议答复不满意的，可向相关招投标监管部门提出投诉。

- 3）中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”具体按莆发服[2013] 59号文件规定执行。

- 4）招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。为了保障本工程农民工工资按期支付，根据国家有关规定和《关于推进工程建设领域“无欠薪项目部”开展“一清单、六台帐”规范化创建的通知》（莆企薪联办[2019]13号）规定。如莆田市有最新规定的，按最新规定执行。

- 5）根据建办市[2019]50号及闽建筑[2019]22号文件规定，取消一级、二级建造师临时执业证书，不再接受建造师临时执业资格投标。违反本条规定做废标处理。

# 合同条款

29.合同条款

29.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

29.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第29.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

29.3专用合同条款中如需要明确的，在第29.5款“专用合同条款的填写”中列明。

29.4合同条款的修改和补充：

(1)专用合同条款中的“中标降幅系数”更改为“工程预算价下浮率”。

(2)若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据 。

(3)中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”

29.5专用合同条款的填写：

(1)专用合同条款第4.6.2(4)款关于承包人更换项目经理和技术负责人违约责任的填写内容：“不属于上述第7.2款所列情况的，承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金5000 元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金 3000元人民币。

(2)专用合同条款第4.6.3(1)款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次 2000 元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。

(3)专用合同条款第11.5款关于承包人逾期竣工违约责任的填写内容：“逾期竣工违约金的计算方法：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金2000元”。

(4)专用合同条款第16.3.5款中，施工期间按规定需要调整劳保费用的调整办法应为“方式(1)”。

(5)工程进度款付款额度和付款方式：本工程无预付款，工程按进度款支付至80%，验收合格并经有关部门审核结算后，支付至工程结算总价的 97%，余下的 3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

第四章  投标文件格式

房屋建筑和市政基础设施工程施工

（随机抽取法）

投 标 文 件

（    本）

“开标时间前不得开封”

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人委托代理人：            （签字或盖章）

日期：    年    月    日

目 录

（一）投标承诺函

（二）企业及项目经理的证书、证件复印件

### （一）投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.7款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号            ) 担任项目经理，我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

6、若我方中标，我方保证按招标文件附表1及备注的要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保。

9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

11、我方承诺，本单位的企业信息和拟派项目管理人员信息在福建省建筑市场综合监管信息台可查询到且查询到的信息完整。

12、一旦我方中标，我方保证按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

13、我方在此声明:本承诺函中所提到的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿意承担法律和经济责任。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日期：       年        月       日

### （二）企业及项目经理的证书、证件复印件及其他证明材料

须附上：

1、有效的企业证书复印件：

1)企业营业执照副本复印件并加盖投标人单位章。

2)企业资质证书副本复印件并加盖投标人单位章。

3) 企业安全生产许可证复印件并加盖投标人单位章。

2、拟派项目经理的证书复印件：

1)项目经理须附上身份证（含正反面）、建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证的复印件。

2) 项目经理的身份证、注册证书、岗位证书或资格证书均须在有效期内或经年检有效。

3) 项目经理的证书、证件、证明资料复印件均需加盖投标人单位公章。

3、投标人认为还需提供的其他证明材料

注：注册证书或资格证书均须在有效期内或经年检有效，且投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整。

第五章  法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

2、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                    （签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

第六章 工程预算价文件

(另附)