建筑工程招标控制价编制说明

工程名称： 园头学校厕所、学生宿舍楼修缮改造等工程

- 一、工程概况

1、建设地点：莆田市 。

2、工程专业：房屋建筑与装饰工程、安装工程。

3、合同工期： / ；工程质量等级：/ 。

4、招标范围： 包括园头学校厕所、学生宿舍楼修缮改造等工程，具体详见设计图；单独发包的专业工程：/。

5、工程特征：

1）建筑面积：/。

2）层数：教学楼五层、宿舍楼四层 ；檐口高度：/。

3）结构质式： / 。

4）基础类型：/ 。

5）装饰情况：/  。

6）混凝土情况： 采用非泵送商品混凝土。

- 二、编制范围

按照 皓筠工程设计有限公司 设计的园头学校厕所、学生宿舍楼修缮改造等工程  图纸（2024年8月），专业范围包括 房屋建筑与装饰工程、安装工程，具体如下：

1、不含三通一平；

- 三、编制依据

1、图纸：皓筠工程设计有限公司设计的 园头学校厕所、学生宿舍楼修缮改造等工程  图纸（2024年8月）及有关设计文件。

2、招标文件：  编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： /。

3、地质勘察报告：/。

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）各专业福建省实施细则及现行补充或调整文件（截至2024年10月22日）。

5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301～311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）等相关补充及调整文件（截至2024年10月22日）。

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）并执行相关补充及调整文件（截至2024年10月22日）。其中，暂列金额：无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费：/ 。

7、人材机价格：

（1）人工费指数：根据莆田市住房和城乡建设局关于发布的莆建管[2023]19号文。

（2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

（3）材料设备价格：莆田2024年8月份（下半月）信息价、并结合市场询价(以上为不含增值税价)。

8、其他： 防尘喷雾措施费执行莆建管[2019]83号文。

- 四、取费标准

1、专业类别：房屋建筑与装饰工程、安装工程。

2、总承包服务费费率：/。

3、税率： 9%   。

- 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1、土方工程：考虑拆除物外运运距按3km。

2、桩基工程： / 。

3、混凝土模板及支架： 采用胶合板模板 。

4、脚手架：钢管脚手架。

5、施工排水、降水： /。

6、垂直运输：人工搬运。

7、大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测：/。

8、基坑支护工程拆除：/。

9、材料二次搬运：/。

10、其他：/。

- 六、材料设备品牌及甲供材料

1、本控制价材料设备品牌参照范围

| 名称 | 规格、型号 | 材料设备品牌参照范围 | 控制价参考的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、甲供材料一览表

| 材料名称 | 品牌 | 规格、型号 | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、经市场询价的材料设备：

。

- 七、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 八、其他需要的说明

- 1、根据设计回复，走廊护栏上侧/左右侧面层M7.5水泥砂浆扫平中，砂浆找平厚度为20mm。

- 2、根据设计回复，宿舍楼和教学楼中配电箱为壁挂式，且据地2.2米。插座据地2.5米。

- 3、根据设计回复，教学楼一~五层都有做空调配电，配电平面图与二~五层一致。

- 九、招标控制价审核情况 详评审报告。