
莆田市水利工程

施工招标文件

随机抽取法试行范本

招标编号：         闽高招字【2025】05号          

项目名称：    华亭镇湖头溪护岸水毁修复工程        
招 标 人：莆田市城厢区华亭镇湖头村民委员会（盖章）
招标代理单位： 福建省闽高工程管理有限公司 （盖章）
日期：2025年11月4日

使用说明

1．小规模水利工程招标活动（具体范围指：施工单项合同估算价不足400万元；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价不足200万元；勘察、设计、监理、检测等服务的采购，单项合同估算价不足100万元。）。

2．小额水利工程招标一般采用随机抽取法招标，部分项目若采用简单低价法由招标人或招标代理比照本范本编制。采用邀请招标方式招标的，将范本第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，参照招标公告的内容并依据《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法的通知》（闽发改法规〔2015〕404号）编制和报准。
目 录

第一章  投标邀请书
1．招标条件

2．项目概况和招标范围

3．投标人资格要求及审查方式

4．招标文件的获取

5．投标文件的递交

6．投标保证金的递交

7．踏勘现场和投标预备会

8．评标办法

9．发布公告的媒介

10．公告其他说明

11．联系方式

第二章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件

（四）投标

（五）开标、评标

（六）合同授予

（七）重新招标和不再招标

（八）投诉处理

（九）行政监督

第三章  合同条款（合同简本）
第四章  工程量清单（另册提供）
第五章  图纸（另册提供）
第六章  技术要求（另册提供）
第七章  投标文件格式
第一章  投标邀请书
1.招标条件

本招标项目华亭镇湖头溪护岸水毁修复工程已批准建设，项目业主为莆田市城厢区华亭镇湖头村民委员会，建设资金来自财政拨款，招标人为莆田市城厢区华亭镇湖头村民委员会，委托的招标代理单位为福建省闽高工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请福建同成建设集团有限公司、福建金逸建设发展有限公司、福建南鲁建设工程有限公司进行招标。
2.项目概况和招标范围

建设地点：城厢区华亭镇湖头村；

建设规模：总投资约26万元；

招标范围：施工图中的内容并结合工程预算书；

承包方式：包工包料；
工期要求：总工期：60个日历天； 

质量要求：合格
3.投标人资格要求及审查方式

本招标项目要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质和施工企业安全生产许可证；

投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利(专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；

本招标项目不接受联合体投标；

投标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的潜在投标人不得参加本项目投标；近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录并在并在全国水利建设市场监管服务平台、福建省水利建设市场信用信息平台、莆田市水利信息网或莆田市行政服务中心网上公告的企业及其专业人员不得参加本招标项目的投标，通报中明确限制期限超过三个月的按通报执行,由资格审查小组负责在上述平台的查询；

本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

招标人自2025年11月4日起在城厢区人民政府网-政务公开-公共资源配置(www.chengxiang.gov.cn/zwgk/ggzypz/gcztb/)发布招标文件，投标人可登录网站自行下载招标文件。书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以网上下载的为准。

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2025年11月14日9时30分，提交地点：华亭镇人民政府司法楼三楼会议室302室，逾期提交的投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金金额为人民币：伍仟元整（￥5000元），以现金形式开标时当场交纳。开标完成后，未中标的投标人的保证金当场退还，中标人的投标保证金在开标当日公对公转账至业主指定账户，中标人的投标保证金在缴交履约保证金签订施工合同后退还。

7．踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织踏勘现场。

8.评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。
9.发布公告的媒介

招标人在莆田市城厢区人民政府网发布招标公告。

10．公告其他说明：

1）项目负责人和其他主要人员类型、数量、条件及更换时所应承担赔偿义务等内容要求按照投标承诺函附表三项目管理人员配备标准表和合同条款中人员更换赔偿义务规定执行。

2）招投标活动的有关问题处理参照莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知(莆政综〔2020〕47号）、莆田市人民政府关于进一步简化投资项目审批手续的通知(莆政综【2016】17号)，若市政府出台新的规范性文件的遵照执行。
11．联系方式

招标人：莆田市城厢区华亭镇湖头村民委员会；

地址：莆田市城厢区华亭镇湖头村，邮编：/；
电话：19397744440， 传真：/；

联系人：林先生。

招标代理机构：福建省闽高工程管理有限公司
地址：莆田市城厢区东园西路兴安名城C区5号楼601室；

电话：0594-2672012 ；

联系人：  陈先生  。
第二章  投标人须知

（一）总则

1．适用范围

施工单项合同估算价不足400万元；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价不足200万元；勘察、设计、监理、检测等服务的采购，单项合同估算价不足100万元。
2. 工程概况

2.1 项目名称：华亭镇湖头溪护岸水毁修复工程
2.2 建设地点: 城厢区华亭镇湖头村
2.3 建设规模: 总投资约26万元

2.4 承包方式: 包工包料

2.5 质量要求: 合格
2.6 招标范围: 施工图中的内容并结合工程预算书

2.7 施工总工期：60日历天

2.8 资金来源: 财政拨款
3. 投标人资格要求及审查方式

3.1本招标项目要求投标人具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质和施工企业安全生产许可证；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利(专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4投标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的潜在投标人不得参加本项目投标；近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录并在全国水利建设市场监管服务平台、福建省水利建设市场信用信息平台、莆田市水利信息网或莆田市行政服务中心网上公告的企业及其专业人员不得参加本招标项目的投标，通报中明确限制期限超过三个月的按通报执行,由资格审查小组负责在上述平台的查询。

3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3.6投标人不得存在下列情形之一：

3.6.1为本项目监理人

3.6.2为本项目提供招标代理服务的

3.6.3与本项目招标人、监理人、招标代理机构及设计单位有相互控股、参股或为同一个法定代表人等利益关联关系的。

3.6.4最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的

3.6.5遭受行政处罚或裁决，且处罚或裁决在有效期内，内容涉及限制（取消）企业投标资格或投标相关人员个人执业资格的。

4. 投标有效期
4.1  投标有效期90日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

4.2  在特殊情况下需要延长投标有效期的。招标人以招标文件澄清或答疑形式公布在城厢区人民政府网-政务公开-公共资源配置，但最长不超过56天。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

5. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

6  现场踏勘和投标预备会

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。组织踏勘现场和投标预备会的按招标公告规定的时间地点进行。不组织现场踏勘的投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

6.2招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7  本工程不得转包及违法分包。

（二）招标文件

8  招标文件的组成

招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款、投标文件格式、工程量清单、施工图纸、技术标准和要求、修改澄清及答疑文件组成。

9  招标文件的澄清及修改

9.1 投标人对招标文件有疑问的可于2025年11月8日17时前直接向招标人提出疑问。招标人将于2025年11月10日前在城厢区人民政府网-政务公开-公共资源配置公示所提出的答疑、澄清、修改或补充文件。

9.2招标文件的修改和澄清答疑内容应当经相关行政监督部门备案后发布。

10  工程预算价262208元（人民币）。
11  工程发包价

11.1工程发包价=工程预算价×(1-工程预算价下浮率)，为233365元(人民币)

11.2本招标项目的工程预算价下浮率为11%。

12  合同承包价
12.1 中标人须按招标人公布的发包价承包施工工程。

13  投标保证金

本招标项目的投标保证金金额为人民币：伍仟元整（￥5000元），以现金形式开标时当场交纳。开标完成后，未中标的投标人的保证金当场退还，中标人的投标保证金在开标当日公对公转账至业主指定账户，中标人的投标保证金在缴交履约保证金签订施工合同后退还。
13.3投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。
13.4 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：
(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2) 中标人放弃中标的；

(3) 中标人在规定的期限内未能提交履约保证金的；

(4) 中标人不按本须知规定签约的；

(5) 因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的。

14  投标工期及质量

14.1招标人要求总工期不超过60日历天。逾期未能完成，中标人将按每日

2000元赔偿招标人损失。

14.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收        标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

15  工程预算价编制说明

15.1编制依据

15.1.1、由福建省华水工程顾问有限公司出具的《华亭镇湖头溪护岸水毁修复工程》施工图。

15.1.2、 编制办法：依据福建省水利厅闽水建设〔2021〕2 号文颁发的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知进行编制。

15.1.3、闽水建设〔2021〕5 号:福建省水利厅关于 颁布《福建省水利水电建筑工程概算定额》 等造价文件的通知

15.1.4、闽水函〔2022〕1089号:福建省水利厅关于调整《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》有关内容的通知

15.1.5、定额依据：《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》及《福建省水利水电工程预算机械台班费定额》。不足部分套用相关专业定额的消耗量。

15.1.6、上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

15.2人工及材料单价

15.2.1、人工预算单价：技工120元/工日；普工85元/工日。

15.2.2、材料预算价格：参照福建省建设工程工料机信息网福建省2025年07月份下半月莆田地区材料价（不含税价）、《2024年福建省建设工程定额相关材料综合价格》。

15.3费率取用　

15.3.1、根据福建省水利厅2021年1月13日关于《福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知》(闽水建设〔2021〕2 号)，根据本工程施工条件，工程取费按低值计算，中标后不再调整：

15.3.2、其他直接费：费率按2%计。

15.3.3、间接费：土方工程按直接费的9％计算；石方开挖工程按直接费的11%计算；土石填筑工程按直接费的8%计算；模板工程按直接费的6%计算；混凝土浇筑工程按直接费的11%计算；钢筋制安工程按直接费的6%计算；钻孔灌浆及锚固工程工程按直接费的9%计算；疏浚工程按直接费的6%计算；生态景观工程按直接费的8%计算；其他工程按直接费的6%计算；管道安装工程按人工费的70%计算；设备安装工程按人工费的55%计算；利润按7%计。

15.3.4、税金按9.0%计，实际施工税率变化时，应根据国家财政税务主管部门发布的文件适时调整。

15.3.5、临时工程摊销费按1.5%计。

15.3.6、其他费用摊销按2%计。

15.3.7、安全文明生产措施费率：按一至四部分和第五部分施工导流工程、施工交通工程的建安工作量投资之和的2.5%计取。

15.4 工程量清单应依据招标文件、施工图纸、施工现场条件，按照《建设工程工程量清单计价规范》、国家统一工程量计算规则、分部分项工程项目划分、计量单位及国家和本省有关规定由有相应资质的中介机构进行编制。工程量清单作为招标文件的组成部分，招标人应对其准确性和完整性负责。
15.5 投标人应认真对照施工图设计文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在差错、漏项的，应在规定时间内向招标人提出，招标人经核实确认单项子目工程量误差在±1%（含±1%）以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%（含±1%）以内，但造价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人应当进行修正，并将修正后完整的工程量清单作为答疑内容的组成部份在市政府指定的招投标信息网上一并公布。
15.6 招标人应当根据工程规模给予投标人适当的时间核对工程量。中标通知书发出后一个月内，招标人或中标人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，招标人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由招标人会同投标人向财政部门提出调整，财政部门受理后，可征询造价行政主管部门或审计部门意见，造价行政主管部门或审计部门应出具建议意见函，作为财政部门审核、调整的参考。
15.7招标人编制工程预算价时，根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、工期长短，按 /% 的风险包干系数计入工程预算价，风险因素包括下列范围：
15.7.1 工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；
15.7.2市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，主要材料（水泥、钢筋）价格风险承包幅度控制在±10%以内，施工机械台班单价风险承包幅度控制在±10%以内（人工费不纳入风险承包范围）；
15.7.3 施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的;
15.7.4 天气、地形、地质等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取临时措施的；
15.7.5 人工、机械费价格变化的。
15.8 材料价格风险控制
15.8.1 有下列情形之一的,可以调整合同价:
（1） 按规定需要调整劳保费用的；
（2） 地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的；
（3） 市场变化、政策性调整导致主要材料价格涨跌超过10%的；
（4） 非中标人原因造成工期拖延,期间主要材料价格及相关措施费用上涨的。
15.8.2 钢材、水泥等主要材料（主要材料在招标文件另行列明）价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由中标人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由招标人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。
15.8.3 因招标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由招标人承担；因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由投标人承担。招标人未按合同约定支付工程预付款和工程进度款的，因此造成的损失由招标人承担。
15.8.4 由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：
15.8.4.1增减工程量的单价确定
（1）在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）
（2）在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）
（3）不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。
不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)
（4）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
（5）中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。
15.8.4.2 材料（设备）变更的价格确定
（1）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。
拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)
（2）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。
拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)
（3）拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。
拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)
（4）上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。
16 国有投资项目在建设实施过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：
具体详见莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综〔2020〕47号）。
17 选用主要材料、设备要求
17.1本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌以审核后预算书及编制说明为准。投标人可以直接选用参考品牌中的一种进行施工。未列入的品牌，中标人须经招标人同意后选择与审后预算书中价位、质量相当的合格品牌；但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，取消中标资格，造成的经济损失由中标单位承担，并处没收履约保证金。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

17.2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

17.3.投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌，中标单位在项目实施过程中应积极响应《莆田市人民政府办公室关于在政府招标采购中促进本市名优地产品公平公正参与竞争若干措施的通知》文件等。招标人所需材料、设备时可根据《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行〔2024〕232号等通知,优先选用公布的莆田市名优地产品名录内产品。
（三）投标文件
18 投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函及其附表（格式）

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

19 投标文件的编制

19.1 投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

19.2 投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

19.3投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4 投标人须按招标文件要求在投标文件相关位置加盖公章，投标文件未按要求加盖单位公章的，属无效文件，作废标处理。
20 投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

（四）投标

21  投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。。

22  投标文件的提交地点、提交截止时间
22.1投标文件提交截止时间为：北京时间2025年11月14日9时30分。投标文件的提交地点为：华亭镇人民政府司法楼三楼会议室302室。

22.2逾期提交的投标文件、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

（五）开标、评标
23 开标

 23.1  开标会定于2025年11月14日9时30分在华亭镇人民政府司法楼三楼会议室302室进行，开标会由招标人或招标代理单位主持并邀请相关行政监督部门参加。投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果,事后提出的异议无效。
23.2  投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证原件和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证原件和法定代表人的授权委托书及个人社保证明（须按招标文件要求格式编制并按要求签字、盖章）。
23.3  开标程序：

（1）招标代理机构介绍参加开标会的单位及人员；
（2）主持人宣布开标纪律。
（3）主持人宣布进入身份查验程序的投标人名单。

（4）查验投标人及其代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1) 投标人代表未按投标须知第23.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书及个人社保证明和有效个人身份证原件的；

2) 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式编制或未按要求签字、盖章的；

（5）宣布进入资格审查程序的投标人名单。
（6）唱标并作相应记录。投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺、工期承诺、项目经理及其它必要的内容。

（7）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

24 评标
24.1招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人组成资格审查小组，资格审查小组审查投标文件，确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序。

24.1.1 投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证不符合招标文件要求的；

24.1.2 投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容的；

24.1.3 对工程价款、施工工期、项目管理人员配备标准、履约保证金和工程质量的承诺不满足招标文件要求的；

24.1.4 投标人未按19.4条款规定对投标文件加盖公章的。

25  确定中标人
25.1 本工程采用按招标人工程发包价随机抽取确定中标人的评标办法，资格审查不合格的不能参加随机抽取。

25.2 随机抽取规则

（1）从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。
（2）采取三轮抽取法，第一轮由投标人以递交文件先后顺序依次抽取顺序号（开标时，投标人不按时参与抽取顺序号的视为放弃，不参加下一轮抽取）；由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认； 

（3）第二轮将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取一个对应号；
（4）第三轮将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。工程发包价即为投标人的中标价。
25.3  招标代理单位编制随机抽取记录，并由各投标人签字确认。 
25.4  经过开标审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定为中标人。

25.5  招标人应当自发出中标通知书之日起3日内，将有关中标结果的事项在城厢区人民政府网-政务公开-公共资源配置公示，公示期不少于3日。公示内容至少应包括：招标人的名称、地址和联系方式、招标项目名称、中标人名称及其中标金额、被确定为废标及无效标的投标人及原因、评标委员会成员（资格审查小组）名单。工程流标的，需在城厢区人民政府网-政务公开-公共资源配置上公示流标原因，公示时间不少于3日。（公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的，取消其中标资格并不予退还其投标保证金，招标人将依法重新招标。）

25.6 中标人在中标后应按附表1要求配备施工管理人员。
附表1
项目管理人员配备标准表

	项目内容
	配    备    标     准

	项
目

管

理

班

子

配

备
	项

目

经

理
	项目经理应持有不低于二级水利(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有水行政主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工（所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明或劳动合同；专业以注册执业证书或职称证书上的评审委员会专业为准，若未能在上述任一证书上体现专业的，按资格不合格处理），且目前必须无在建工程(即在本工程招投标和施工期间无在其他未经竣工（完工）验收的工程中担任建造师)。

	
	其
他

人

员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量
要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	

	
	
	施工员
	1
	取得上岗证
	经
年

检

合

格

	
	
	质检员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安全员
	1
	取得上岗证及安全考核合格证（C证）
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	


备注：

上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。投标人中标后若不能按《主要项目管理人员配备标准》要求配备施工管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格并没收其投标保证金。

26 附则

26.1在评标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

26.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人须在半个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

（六）授予合同

27  签订合同

27.1  招标人与中标人应于中标通知书发出之日起 10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订工程施工合同。

27.2  中标通知书发出后，中标人因非不可抗力事由放弃中标的、逾期不与建设单位签订施工合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金和低价风险保证金的，招标人可取消其中标资格，没收其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。

28 履约担保
28.1  中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金须以现金或银行保函或担保保函或保险保函方式缴纳。
28.2  履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程（竣工、完工）验收合格之日。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过（竣工、完工）质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

28.3  要求中标人提交履约保证金的，应同时在招标文件中规定向中标人支付工程预付款，工程预付款为合同价的8%。合同生效后招标人支付工程预付款，当工程款支付到合同价款的50%（含工程预付款）时，工程预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。

（七）重新招标和不再招标

29重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个或已递交投标保证金的投标人少于3个的；

（2）若需延长投标有效期，同意延长的投标人少于3个的；

（3）经资格审查后否决所有投标的；

（4）中标人不与招标人签订合同的；

（5）公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的。
30不再招标

重新招标后，仍出现31条规定情形之一的，属于必须审批或核准的水利工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

（八）投诉处理

31 投诉处理
31.1投标人对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期内以书面形式向相关行政监督部门投诉。投诉书应当包括法律法规规定的必要内容。有以下情形之一的，相关行政监督部门不予受理。
31.1.1超过公示期投诉的；
31.1.2没有提供有效线索和相关证明材料的；
31.1.3没有参与此次投标活动或无法证明与投标活动有利害关系的其他人员或组织投诉的；
31.1.4投诉书采用邮寄，而不是从投标人企业所在地寄出的，或采取专人递送，而递送人不是投标人授权委托人的（需持投标人授权委托书及有效身份证件复印件）；
31.1.5法律法规规定其他不予受理的情形的。
31.2投诉件受理后，相关行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人代表进行质证。投诉人代表在规定期限内未接受质证的，有关行政监督部门视为投诉人自动放弃投诉。
31.3投诉人存在故意捏造事实，伪造证明材料、法人公章、法定代表人签字和私章等行为投诉的，由行政监督部门记入不良行为1次。给他人造成损失的，应当赔偿损失。情节严重的，由相关行政监督部门依法依规予以处理。
31.4行政监督部门应当在自受理投诉之日起15日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。

（九）行政监督

本招标项目受理投诉的行政监督部门：/
联系电话：/
合同条款

（合同简本）
　　

第一节 通用合同条款

【注：本通用合同条款引用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款。】

第二节 专用合同条款

【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】

本招标项目专用合同条款如下：

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：__                      ___

1.1.2.3 承包人：_____________________________

1.1.2.5 分包人：_______   _不允许___________

1.1.2.6 监理人：_____________________________

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：   日历天

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：_工程通过合同工程完工验收后1年
1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是___除合同另有规定外，解释进入合同文件的各项文件及其优先顺序如下：⑴ 协议书（包括补充协议）；⑵ 中标通知书；⑶ 投标报价书；⑷ 投标函及投标函附录；⑸ 专用合同条款； ⑹ 通用合同条款；⑺ 技术标准和要求（合同技术条款）；⑻ 答疑纪要；⑼ 招标文件；⑽ 图纸；⑾ 已标价工程量清单；⑿ 其他合同文件。
1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达__待施工合同签订时商定）__。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工用地范围为：_按通用合同条款执行___。 

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：__按通用合同条款执行____。

2.8 其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

农民工工资拨付方式：在施工合同中对农名工工资拨付方式和支付方式予以约定。工程开工建设后，监理单位按月监督审核报送发包人。发包人应于次月15日前将合同中约定的农民工工资足额存入专户。

农民工工资支付程序：推行银行卡工资发放，承包人应在每月25日前，根据务工人员实名登记信息，编制本月农民工工资清单，经劳务企业（专业承包企业）、施工班组、农民工签字后，由委托银行于次月15日前将上一个月农民工工资直接划转至农民工工资卡。

（3）发包人不提供取土场，由承包人自行考虑，但承包人应按照国家、地方相关法律法规进行取土。

（4）承包人如遇施工组织所需的材料、方案等需要其他相关部门审查、审批的，所产生的相关费用由承包人自行承担，发包人不再另行提供相关费用。

(5)本工程项目为固定总价合同。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第4.3条约定，批准工程的某些非主体和非关键性工作分包；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）按第11.3条约定，确定延长完工期限；

（4）根据第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）确定第15.4款下变更工作的单价；

（6）按第15.6条约定，批准暂列金额的使用；

（7）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（8）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
4 承包人

4.1 承包人的一般义务
4.1.10  其他义务

（1）承包人应按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。莆政办（2017）99号文规定，建设单位和承包人须在工程项目开工日前缴存农名工工资保证金专户，保证金实行专户存储、专项支取、任何单位和个人不得挪用。农民工工资专用账户由建设单位和施工总承包单位企业共同在与市级行业主管部门签订农民工工资专用账户监管协议的商业银行开设，实行人工费用与其他工程款分账管理，将工程款中的人工费单独拨付到施工总承包企业开设的农民工工资专用账户，账户资金专项用于支付人工费用。

建设单位在工程建设项目开工前，按照工程承包合同的约定拨付工程款，并将工程款中的人工费比例部分单独拨付到施工总承包企业开设的农民工工资专用账户。

允许施工企业以项目所在地商业银行保函的方式缴存工资保证金，商业银行须确保能在保函额度内及时垫付拖欠的工资。

其他未尽事项详见莆政办（2017）99号文等相关规定。

投标人中标后必须按规定缴存农民工工资保证金，具体按莆人社文[2018]454号文规定执行。

根据莆市水利[2018]191号文件，中标单位需设定专户，水利建设工程农民工工资专用账户资金托管协议。农民工工资专用账户管理制度要求按照莆市水利[2018]191号文件执行。
（2）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠民工工资的法律、法规，及时支付工程中的民工工资费用。承包人不得以任何借口拖欠民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。（5）本项目未涉及大功率用电施工设备，故招标人不予单独解决现场临时用电问题，投标人如需临时用电则由其自行解决，费用在投标报价中综合考虑。

（3）施工单位在施工过程中运输淤泥及土方过程中渣土点，散、落，导致影响周边环境卫生，由施工单位自行负责清理，不再追加任何费用。

（4） 施工期间农田灌溉用水及排水以及生活和施工用水由施工单位自行负责，不再追加任何费用。

（5）施工单位在施工过程中运输道路无法承受运输车辆的承载力，由施工单位自行负责解决，不再追加任何费用。

（6）根据莆市工信运行〔2024〕232号文件，本工程凡涉及该文件所列材料，优先推荐使用我市名优地产品。
4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：_本项目不允许分包__。

（2）工作内容：___本项目不允许分包_____。

（3）分包金额限额：_本项目不允许分包__。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：__本项目不允许分包__。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：_按通用合同条款执行 _。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备
本招标项目发包人不提供材料和工程设备。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

本招标项目发包人不提供施工设备和临时设施。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：_中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。_。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：_按通用合同条款执行，由承包人负责_。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供 无（由施工单位负责，所有材料、工程设备、临时设施均由施工单位承担）资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：（1）基坑支护与降水、度汛工程；

（2）土方和石方开挖工程；

（3）模板工程；

（4）起重吊装工程；

（5）脚手架工程；

（6）拆除、爆破工程；

（7）围堰工程；

（8）其他危险性较大的工程。

其中对前款所列工程涉及高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，承包人应组织专家论证和审查。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定： 承包人负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）烈度7度以上，莆田市人民政府防汛抗旱指挥部发布的防台风，暴雨Ⅲ

级应急响应；日雨量60mm以上暴雨，按气象部门发布的为准。

（2）其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金表（参考格式）

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	
	
	
	


（2）全部逾期完工违约金的总限额为缺陷责任期（工程质量保修期）为工程通过合同工程完工验收后1年，逾期完工违约金2000元/天，逾期完工违约金限额是不超过合同总价的 / 。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：_____无______。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：_按通用合同条款执行_。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：_按通用合同条款执行__。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：待双方签订合同时商定_。

13.7.7 工程合格标准为：工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及其它相关规范合格标准；优良标准为：__/_。达到优良的奖金为：__/_。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，__承包人___向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责 提交试验和检验报告。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：_按监理人指示执行_。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的      ％，关键项目：   ，单价调整方式：由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：

①增减工程量的单价确定

（a）在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（b）在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（c）不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

（d）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（e）中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

② 材料（设备）变更的价格确定

（a）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

（b）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)

（c）拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

（d）上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。
15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：_______/_____。

15.8 暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：____/________；发包人组织招标的暂估价项目：____/________。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：_______________/______。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：钢筋、其他非商品砼中所用水泥、商品砼等主要材料价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由中标人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由招标人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源： 按招标文件规定执行。

价格调整的项目和系数：___/__。

17 计量与支付

17.2 预付款
17.2.1预付款 

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的  / ％，分 / 次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 / ％，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 / ％。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）第三次预付款……。

……

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：         。
17.2.2 预付款保函（ 担保）
（2）工程材料预付款的担保约定为：/。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 50%时开始扣款，直至合同累计完。

成金额达到签约合同价的58 %时全部扣清。


[image: image1.wmf])

(

)

(

1

1

2

S

F

C

S

F

F

A

R

-

-

=


式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

      A——工程预付款总金额；

      S——签约合同价；

      C——合同累计完成金额；

      F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

      F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：                 。

17.3工程进度款

17.3.1 施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见10个工作日内完成审核确认，并按莆田市政府相关文件办理支付进度款手续。其中:

17.3.2施工图范围内，工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付，具体按以下公式计算：

（1）工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×（1－中标价降幅系数）×80%，其中中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）÷工程预算价×100%

当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程完工验收合格后退还履约保证金，以及工程完工验收合格并经财政审核结算后再支付至工程总价款的97%，剩余审核结算后总价款3%作为质量保证金，待质保期结束后一次性付清，质保期为验收合格后1年。

（2）设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，由施工单位申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按50%报建设单位拨款。余款待工程完工验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为质量保证金，质量保证金支付按保修协议执行。

17.3.3  建设单位应坚持“按年度计划、按项目预算、按合同约定、按工程进度”的原则，所有需拨付的建设资金经过审核后严格按比例拨付。对结算手续不完备、支付审批程序不规范以及发生重大质量问题的，一律暂缓或不拨付资金。

17.3.4  承包人应在工程完工验收合格后28天内，出具公函向发包人递交完工结算报告及完整的结算资料。完工结算资料一般应包括：招标文件及其附件、施工合同及其补充协议、施工图纸、设计变更和现场签证及其审批文件、竣工图纸、工程结算书等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

17.3.5 承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，或经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自负。

17.3.6发包人应当自收到结算资料之日起7天内对资料的完整性进行审查，经监理单位初审后，报同级财政部门或审计部门审核。

17.3.7工程款发票：承包方报进度款需向招标人开具在工程项目属地的等额正式发票。
17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的___3____%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的____3___%。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单 

（1）承包人应提交完工付款申请单一式__ __份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式______份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：_按财务决算的相关要求提供__。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程验收分为法人验收和政府验收。政府验分为县级主管部门组织的初步验收和实施方案审批部门组织的竣工验收。验收具体按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及其他相关规范执行，验收程序为：按《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及其他相关规范执行。
18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为__（签订合同时商定）___，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：________/____、______/______、_____/_______。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：____/________、______/______、______/______。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：_____/_______、_____/_______、 _______/_____。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程（签订合同时商定）_（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：___（签订合同时商定）__。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：_（签订合同时商定）___；费用承担：_（签订合同时商定）____。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：_工程通过合同工程完工验收后1年_。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人_由承包人支付，其费用含在报价中  ；投保内容：_为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；保险金额、保险费率和保险期限：_开工日起直至本合同工程完工验收合格之日止_。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险，其费用含在报价中。 

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：_按通用合同条款执行_；保险金额、保险费率和保险期限：_按通用合同条款执行。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：__按通用合同条款执行__；保险条件：__按通用合同条款执行_。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：_（签订合同时商定）__；发包人负责补偿的范围与金额：（签订合同时商定）。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：_向工程所在地的人民法院提起诉讼_。

25　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
25.1中标人拟派项目建造师、技术负责人等主要管理人员需与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。因刑事犯罪、被限制人身自由、死亡、伤病丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的，施工单位应提供相关证明，经建设单位同意后，报行政监督部门审批后方可变更（报批材料

主要包括更换工程勘察设计人员申请、同意更换的书面意见及有关资质证明等材料）。所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺，否则建设单位有权终止合同。

25.2、本工程承包人须贯彻落实《关于进一步规范工程建设领域农民工工资保证金管理工作的通知》（莆人社文[2018]454号）相关规定。

第四章  工程量清单（另册提供）
第五章  图纸（另册提供）
第六章  技术要求（另册提供）
第七章  投标文件格式

莆田市水利工程施工

（随机抽取法）

投 标 文 件

招标编号：                                 
项目名称：                                 

招  标  人:                                  
投  标  人： (投标人单位名称、加盖公章）     
法定代表人或其委托代理人：  （签字并盖章）   

编制时间：                                 
投标文件目录

1、投标承诺函及附表（格式）

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）
投标承诺函
致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和其他有关文件后，我方愿以招标人的发包价人民币（大写）            元（RMB：￥       元）并按招标文件条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。并保证我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。
3、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、一旦我方中标，我方将派            为本工程项目经理( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号          )。我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

5、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人及其他项目管理人员。并保证拟派出的主要施工管理人员在施工期间到位。

6、我方承诺我单位、法定代表人及项目负责人在检察部门没有行贿犯罪记录。

7、一旦我方中标，我方将按照招标文件的规定向招标人缴交履约保证金。

8、一旦我方中标，我方保证按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方承诺，项目管理人员符合本项目管理班子配备标准要求。拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备不少于招标文件规定的各种机械设备数量的最低要求且满足施工要求。

11、我方承诺，在项目建设期间严格执行国家工资支付规定，不拖欠或克扣农民工工资，否则招标人有权在工程款中扣除相应部分用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由我方自行承担。（省外入闽建筑业企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业同时承诺缴纳工资保证金）

12、我方承诺国有资金投资的项目，若政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方接受延伸审计。

附表一    投标人一般情况表

附表二    财务状况表

附表三    项目管理班子配备表
投 标 人：   (投标人单位名称、加盖公章）      

单位地址：______________________________________
法定代表人或其委托代理人：           (姓名)       
邮政编码：__________电话： _______传真：_____________
日期：_____年____月____日

附表一
投标人一般情况表

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	营业执照注册号

	7
	企业资质等级证书号                  

	8
	企业安全生产许可证号

	9
	经营范围



	
	1



	
	2



	10
	其他需要说明的情况


注：1、须附有效的营业执照副本、资质证书副本。

以上材料须提供复印件加盖公章。
                                               投标人：(盖单位公章)                                               年  月  日
附表二
财务状况表

基本账户开户银行情况

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	申 请 人

基本账户
	开户名称：

	
	账户：


注：1、须附投标人基本账户开户许可证（或开户核准通知书）。

以上材料须提供复印件加盖公章。
投标人：(盖单位公章)
年  月  日
附表三
项目管理班子配备表
	岗位名称
	姓  名
	资格证书名称及证号
	身份证号码

	项目建造师
	
	建造师注册执业证书号：
	

	
	
	安全生产考核合格证书号：
	

	项目技术负责人
	
	
	

	施工员
	
	
	

	质检员
	
	
	

	安全员
	
	
	

	材料员
	
	
	


备注：1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。
2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。 

3、若以联合体形式投标的，项目经理必须是联合体牵头人派出，其他人员所属单位应在备注栏中标示。

4、依据水利部办公厅办建管〔2015〕201号、福建省水利厅闽水建管〔2015〕75号文件要求，造价工程师、质量检测员以全国水利建设市场信用信息平台为准。

5、上述项目管理班子配备表按要求填写，还须提供项目经理证书复印件，其他人员不必提供复印件，合同谈判签订前按招标人要求提供，进场前报业主审批。
                                  投标人：(盖单位公章)
                                  年   月   日

法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

                     (格式)

法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

姓    名：         性别：   身份证号码：_           ____
系          （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）              
法定代表人：                    (签字)                 
日  期：               年             月              日

注：上述格式用于投标人法定代表人参加开标时使用。
法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改　        (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：       (签字)        性别：         年龄：         
身份证号码：                                                   
附：1.委托代理人身份证复印件。

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料复印件
投标人：                       (盖单位章)
法定代表人：                        (签字)
                       日      期：          年     月    日

注：1.要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日前3个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

2.执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。
注：上述格式用于投标人代表参加开标时使用。

1

_1234567890.unknown

